SmartHall

Historias de Usuario — Entrega 2 / Release 2

Sistema de Gestión Inteligente de Reservas e Inventario del Salón Social

HU-001 — Autenticación Segura con Roles

1. Identificación y metadatos XP

| ID Historia | HU-001 | Versión / Fecha | 1.0 — 04/04/2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Título de la historia | Como usuario del sistema, quiero iniciar sesión con mi correo y contraseña para acceder a las funcionalidades según mi rol. |  |  |
| Cliente / Usuario XP | Administración del Residencial Vivimostodos | Iteración XP | Iteración 1 — 2 semanas |
| Release / Entrega | Release 1 (Entrega 1) | Par programador | Dev1 + Dev2 |
| Tipo de historia | Nueva funcionalidad | Módulo / Épica | Autenticación / Seguridad |
| Dependencias | Ninguna — historia fundacional del sistema |  |  |

2. Descripción de la historia (Connextra + 3 Cs de XP)

| Enunciado (Card) | Como usuario del sistema, quiero iniciar sesión con mi correo y contraseña para acceder únicamente a las funcionalidades permitidas por mi rol (administrador, supervisor o residente). |
| --- | --- |
| Conversación (Conversation) | El cliente on-site indicó que cada residente y empleado debe tener credenciales únicas e intransferibles. Se acordó usar correo electrónico + contraseña gestionados por Supabase Auth (JWT). El administrador es el único que puede crear nuevas cuentas desde el módulo de usuarios. El sistema debe bloquear el acceso a rutas no autorizadas según el rol, incluso si el usuario conoce la URL. Las credenciales se validan en tiempo real contra Supabase Auth; en caso de error se muestra alerta descriptiva. |
| Confirmación / Prueba de aceptación | El usuario con credenciales válidas es redirigido al Dashboard y ve solo los módulos de su rol. Con credenciales inválidas aparece alerta roja sin redirección. Un residente que accede directamente a /usuarios es redirigido automáticamente a /. |
| Valor de negocio (Business Value) | Garantizar que solo personas autorizadas accedan al sistema y que cada rol opere únicamente con sus funciones, protegiendo datos sensibles de los 400 residentes. |

3. Criterios de aceptación definidos por el cliente

| Escenario | DADO (Given) | CUANDO (When) | ENTONCES (Then) |
| --- | --- | --- | --- |
| CA-01 — Flujo principal (Admin) | El usuario administrador está en /login con credenciales válidas | Hace clic en "Acceder a mi Dashboard" | Es redirigido al Dashboard; el Sidebar muestra los módulos Usuarios y Configuración |
| CA-02 — Flujo residente | El usuario tiene rol "residente" y credenciales válidas | Inicia sesión correctamente | Ve el Dashboard pero el Sidebar NO muestra Usuarios ni Configuración |
| CA-03 — Credenciales inválidas | El usuario ingresa una contraseña incorrecta | Hace clic en "Acceder" | Aparece alerta roja "Credenciales incorrectas. Verifica tu correo y contraseña." Sin redirección. |
| CA-04 — Protección de ruta | Un residente autenticado escribe manualmente /usuarios en la URL | Navega a esa ruta directamente | El sistema lo redirige automáticamente a / (Dashboard) sin mostrar datos de otros usuarios |
| CA-05 — Cierre de sesión | El usuario tiene sesión activa en cualquier módulo | Hace clic en el botón "Salir" del Header | La sesión se cierra y es redirigido a /login; el botón Atrás no restaura la sesión |

4. Tareas de ingeniería (Engineering Task Cards)

| ID | Descripción técnica | Días ideales | Par responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-01 | Configurar Supabase: crear proyecto, definir variables de entorno VITE_SUPABASE_URL y VITE_SUPABASE_ANON_KEY, crear cliente singleton en src/lib/supabase.js | 0.5 | Dev1 + Dev2 | ✅ Terminado |
| T-02 | Implementar AuthContext.jsx: getSession(), onAuthStateChange(), signIn(), signOut(), fetchUserProfile() con JOIN a tabla perfiles | 1 | Dev1 + Dev2 | ✅ Terminado |
| T-03 | Crear componente Login.jsx con formulario email/password, manejo de errores, estilos dos columnas y redirección con useNavigate() | 1 | Dev1 + Dev2 | ✅ Terminado |
| T-04 | Implementar PrivateRoute HOC en App.jsx con validación de sesión y rol (allowedRoles prop); proteger todas las rutas | 0.5 | Dev1 + Dev2 | ✅ Terminado |
| T-05 | Configurar RLS en Supabase: función SQL get_user_role(), políticas SELECT/INSERT/UPDATE/DELETE por tabla según rol | 1 | Dev1 + Dev2 | ✅ Terminado |

5. Estimación XP

| Días ideales estimados | 3 días ideales | Puntos de historia (Story Points) | 3 — Fibonacci |
| --- | --- | --- | --- |
| Días ideales reales | 3 días | Velocidad del equipo (Velocity) | 11 puntos / Iteración 1 |
| Prioridad del cliente (1–5) | 1 — Crítica: sin autenticación ningún otro módulo puede operar de forma segura |  |  |
| Criterio INVEST | [I]ndependiente [N]egociable [V]aliosa [E]stimable [S]mall [T]esteable — Wake (2003) |  |  |

6. Spike de investigación (si aplica)

| ¿Requiere Spike? | ☑ No requiere Spike |
| --- | --- |
| Pregunta / objetivo del Spike | Supabase Auth es una tecnología conocida por el equipo. Se validó su viabilidad durante la Fase I de Exploración sin necesidad de time-box de investigación. |

7. Prácticas técnicas XP aplicadas a esta historia

| Práctica XP | ¿Aplica? | Descripción / Notas | Referencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Desarrollo guiado por pruebas (TDD) | ✅ Sí | Pruebas de integración definidas antes de validar el módulo. Red → Green → Refactor aplicado en hooks. | Beck (2002) |
| Programación en pareja (Pair Programming) | ✅ Sí | Par Dev1 + Dev2. Roles conductor/navegante rotativos en cada sesión de codificación. | Williams & Kessler (2002) |
| Integración continua (CI) | ✅ Sí | Integración al repositorio principal al menos una vez al día. Validación manual en entorno Supabase real. | Beck (1999) |
| Refactoring continuo | ✅ Sí | Componentes UI extraídos a /components/ui/, lógica de negocio separada en hooks personalizados. | Fowler (1999) |
| Propiedad colectiva del código | ✅ Sí | Cualquier desarrollador puede modificar cualquier módulo. Sin silos de conocimiento en el equipo. | Beck (1999) |
| Diseño simple (Simple Design) | ✅ Sí | YAGNI: no se implementó Redux ni backend propio. DRY: Table, Badge, Modal son componentes reutilizables. | Beck (1999); Martin (2008) |
| Entregas pequeñas (Small Releases) | ✅ Sí | Esta historia hace parte de Release 1. Fecha de entrega: Abril 2025. | Beck (1999) |
| Estándares de codificación | ✅ Sí | Convención AirBnB JS adaptada. Linter: ESLint con Vite. Comentarios JSDoc en todos los archivos. | Beck (1999) |
| Metáfora del sistema | ✅ Sí | Metáfora: "Concierge digital residencial" — un portero inteligente que gestiona accesos, insumos y reservas. | Beck (1999) |

8. Plan de pruebas (TDD + aceptación)

| ID | Tipo | Descripción | Herramienta | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TP-01 | Integración | Login con admin@vivimostodos.com y contraseña válida → Dashboard con menú completo visible | Manual + Supabase Dashboard | ✅ Pasó |
| TP-02 | Integración | Login con contraseña incorrecta → alerta roja visible, sin redirección al Dashboard | Manual | ✅ Pasó |
| TP-03 | Aceptación | Acceso directo a /usuarios con sesión de residente → redirige automáticamente a / | Manual | ✅ Pasó |
| TP-04 | Seguridad | Logout → cierre de sesión completo, botón Atrás no restaura la sesión activa | Manual | ✅ Pasó |
| TP-05 | Seguridad (RLS) | Consulta directa a tabla usuarios via API con token residente → error 403 (RLS bloqueó) | Supabase Dashboard | ✅ Pasó |

9. Requerimientos no funcionales (RNF) — ISO/IEC 25010:2023

| Atributo (ISO 25010) | Criterio mínimo aceptable | Verificación |
| --- | --- | --- |
| Rendimiento | Tiempo de respuesta < 2 s bajo carga esperada (hasta 400 usuarios concurrentes) | Supabase Dashboard / k6 |
| Seguridad | OWASP Top 10, TLS 1.3, JWT Supabase, RLS activo en todas las tablas | Supabase RLS / SAST manual |
| Mantenibilidad / Diseño simple | Complejidad ciclomática ≤ 10 por función (McCabe). Hooks < 100 líneas. | ESLint / revisión de código |
| Cobertura de pruebas | Cobertura de escenarios de integración ≥ 80% de flujos principales | Manual / Vitest (Entrega 2) |
| Usabilidad | Interfaz intuitiva validada por el cliente on-site en demo. Responsive ≥ 1024px. | Demo presencial cliente |

10. Definición de terminado XP (Done Criteria)

| Criterio XP | ¿Cumplido? | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Todas las pruebas de integración pasan (suite verde) | ✅ Sí | Validado manualmente en entorno Supabase real |
| Pruebas de aceptación del cliente superadas (CA-01 a CA-05) | ✅ Sí | Validado por cliente on-site en demo Iteración 1 |
| Cliente on-site aprueba la historia en demo | ✅ Sí | Administración Vivimostodos — Abril 2025 |
| Refactoring aplicado — sin duplicidad (DRY) | ✅ Sí | AuthContext centraliza toda la lógica de sesión; Login.module.css para estilos |
| Código integrado en rama principal (CI sin errores) | ✅ Sí | npm run build sin errores ni warnings críticos |
| Estándar de codificación cumplido (linter limpio) | ✅ Sí | ESLint con configuración Vite — 0 errores |

11. Historial de cambios y trazabilidad

| Versión | Fecha | Autor | Descripción del cambio | Aprobado por |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 04/2025 | Equipo XP | Creación inicial de la historia XP — Entrega 1 | Cliente on-site |

12. Firmas y aprobaciones

| Rol XP | Nombre y apellido | Aprobación / Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Cliente on-site | Administración Vivimostodos | Aprobación de criterios de aceptación | 04/2025 |
| Coach XP | Docente / Tutor | Verifica cumplimiento de prácticas XP | 04/2025 |
| Tracker | Equipo XP | Confirma métricas de velocidad e iteración | 04/2025 |
| Par programador responsable | Dev1 + Dev2 | Firma de entrega técnica — Release 1 | 04/2025 |

Referencias: Beck, K. (1999). Extreme Programming Explained. · Beck, K. (2002). Test-Driven Development By Example. · Cohn, M. (2004). User Stories Applied. · ISO/IEC 25010:2023 (SQuaRE) · SWEBOK v4 (IEEE CS, 2024)

HU-002 — Dashboard con Indicadores KPI

1. Identificación y metadatos XP

| ID Historia | HU-002 | Versión / Fecha | 1.0 — 04/04/2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Título de la historia | Como usuario autenticado, quiero ver un panel de inicio con indicadores clave del salón social para tener una visión rápida del estado del sistema al ingresar. |  |  |
| Cliente / Usuario XP | Administración y residentes del Residencial Vivimostodos | Iteración XP | Iteración 1 — 2 semanas |
| Release / Entrega | Release 1 (Entrega 1) | Par programador | Dev1 + Dev2 |
| Tipo de historia | Nueva funcionalidad | Módulo / Épica | Dashboard / Panel principal |
| Dependencias | HU-001 — requiere sesión activa para acceder al Dashboard |  |  |

2. Descripción de la historia (Connextra + 3 Cs de XP)

| Enunciado (Card) | Como usuario autenticado, quiero ver un panel de inicio con indicadores clave del salón para tener una visión rápida del estado del sistema al ingresar. |
| --- | --- |
| Conversación (Conversation) | El cliente requiere que al iniciar sesión lo primero visible sea un resumen del estado del salón. Se acordó mostrar: estado de cuenta (Entrega 1: estático "Al día"), reservas próximas e insumos críticos de stock. Los datos de KPIs se conectarán a la BD en tiempo real en Entrega 2; en esta entrega son representativos. El saludo debe ser personalizado con el nombre real del usuario (desde el perfil de Supabase). Los colores deben ser semánticos: verde = positivo, azul = información, rojo = alerta. |
| Confirmación / Prueba de aceptación | Al ingresar, el usuario ve su nombre en el saludo y al menos 3 tarjetas KPI con ícono, etiqueta y valor. Los indicadores críticos se muestran en rojo y los positivos en verde. La sección de soporte residencial es visible sin desplazamiento en pantallas ≥ 1280px. |
| Valor de negocio (Business Value) | Reducir la carga cognitiva del administrador y supervisor: en menos de 5 segundos conocen el estado del salón sin navegar por módulos individuales. |

3. Criterios de aceptación definidos por el cliente

| Escenario | DADO (Given) | CUANDO (When) | ENTONCES (Then) |
| --- | --- | --- | --- |
| CA-01 — Saludo personalizado | El usuario Carlos García está autenticado | Accede al Dashboard (/) | Ve el texto "¡Bienvenido de nuevo, Carlos!" con su nombre real desde el perfil de Supabase |
| CA-02 — KPIs visibles | El usuario tiene sesión activa | Carga el Dashboard | Ve 3 tarjetas: "Estado de Cuenta" (verde "Al día"), "Próximas Reservas" (azul "1"), "Insumos Críticos" (rojo "3") |
| CA-03 — Colores semánticos | Los KPIs están renderizados | El usuario observa las tarjetas | Cada tarjeta muestra el color correcto: verde para éxito, azul para información, rojo para alerta |
| CA-04 — Sección soporte | El usuario está en el Dashboard en pantalla de 1280px | Carga la página sin desplazarse | Ve la tarjeta "Soporte Residencial" con instrucciones de contacto al supervisor |

4. Tareas de ingeniería (Engineering Task Cards)

| ID | Descripción técnica | Días ideales | Par responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-01 | Crear componente Dashboard.jsx con consumo de useAuth() para obtener profile.nombres y mostrar saludo personalizado | 0.5 | Dev1 + Dev2 | ✅ Terminado |
| T-02 | Implementar grid de tarjetas KPI con íconos lucide-react (CreditCard, CalendarCheck, PackageSearch) y datos estáticos | 0.5 | Dev1 + Dev2 | ✅ Terminado |
| T-03 | Aplicar sistema de colores dinámicos con CSS variables (--success, --primary, --danger) en estilos inline | 0.5 | Dev1 + Dev2 | ✅ Terminado |
| T-04 | Crear sección informativa de soporte residencial como tarjeta .card al pie del Dashboard | 0.25 | Dev1 + Dev2 | ✅ Terminado |

5. Estimación XP

| Días ideales estimados | 2 días ideales | Puntos de historia (Story Points) | 2 — Fibonacci |
| --- | --- | --- | --- |
| Días ideales reales | 2 días | Velocidad del equipo (Velocity) | 11 puntos / Iteración 1 |
| Prioridad del cliente (1–5) | 2 — Alta: es la primera vista del sistema; impacta la percepción inmediata del cliente on-site |  |  |
| Criterio INVEST | [I]ndependiente [N]egociable [V]aliosa [E]stimable [S]mall [T]esteable — Wake (2003) |  |  |

6. Spike de investigación (si aplica)

| ¿Requiere Spike? | ☑ No requiere Spike |
| --- | --- |
| Pregunta / objetivo del Spike | El componente Dashboard es una vista informativa estática en Entrega 1. Los KPIs dinámicos con Supabase Realtime se abordarán en Entrega 2 con posible Spike sobre suscripciones en tiempo real. |

7. Prácticas técnicas XP aplicadas a esta historia

| Práctica XP | ¿Aplica? | Descripción / Notas | Referencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Desarrollo guiado por pruebas (TDD) | ✅ Sí | Pruebas de integración definidas antes de validar el módulo. Red → Green → Refactor aplicado en hooks. | Beck (2002) |
| Programación en pareja (Pair Programming) | ✅ Sí | Par Dev1 + Dev2. Roles conductor/navegante rotativos en cada sesión de codificación. | Williams & Kessler (2002) |
| Integración continua (CI) | ✅ Sí | Integración al repositorio principal al menos una vez al día. Validación manual en entorno Supabase real. | Beck (1999) |
| Refactoring continuo | ✅ Sí | Componentes UI extraídos a /components/ui/, lógica de negocio separada en hooks personalizados. | Fowler (1999) |
| Propiedad colectiva del código | ✅ Sí | Cualquier desarrollador puede modificar cualquier módulo. Sin silos de conocimiento en el equipo. | Beck (1999) |
| Diseño simple (Simple Design) | ✅ Sí | YAGNI: no se implementó Redux ni backend propio. DRY: Table, Badge, Modal son componentes reutilizables. | Beck (1999); Martin (2008) |
| Entregas pequeñas (Small Releases) | ✅ Sí | Esta historia hace parte de Release 1. Fecha de entrega: Abril 2025. | Beck (1999) |
| Estándares de codificación | ✅ Sí | Convención AirBnB JS adaptada. Linter: ESLint con Vite. Comentarios JSDoc en todos los archivos. | Beck (1999) |
| Metáfora del sistema | ✅ Sí | Metáfora: "Concierge digital residencial" — un portero inteligente que gestiona accesos, insumos y reservas. | Beck (1999) |

8. Plan de pruebas (TDD + aceptación)

| ID | Tipo | Descripción | Herramienta | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TP-01 | Aceptación | Admin inicia sesión → saludo "¡Bienvenido de nuevo, [Nombre real]!" visible en Dashboard | Manual | ✅ Pasó |
| TP-02 | Visual | 3 tarjetas KPI con colores correctos: verde, azul y rojo según tipo de indicador | Manual | ✅ Pasó |
| TP-03 | Aceptación | Sección de soporte visible sin hacer scroll en pantallas ≥ 1280px de ancho | Manual | ✅ Pasó |
| TP-04 | Integración | Nombre del usuario en saludo corresponde al perfil real cargado desde Supabase | Manual + Supabase Dashboard | ✅ Pasó |

9. Requerimientos no funcionales (RNF) — ISO/IEC 25010:2023

| Atributo (ISO 25010) | Criterio mínimo aceptable | Verificación |
| --- | --- | --- |
| Rendimiento | Tiempo de respuesta < 2 s bajo carga esperada (hasta 400 usuarios concurrentes) | Supabase Dashboard / k6 |
| Seguridad | OWASP Top 10, TLS 1.3, JWT Supabase, RLS activo en todas las tablas | Supabase RLS / SAST manual |
| Mantenibilidad / Diseño simple | Complejidad ciclomática ≤ 10 por función (McCabe). Hooks < 100 líneas. | ESLint / revisión de código |
| Cobertura de pruebas | Cobertura de escenarios de integración ≥ 80% de flujos principales | Manual / Vitest (Entrega 2) |
| Usabilidad | Interfaz intuitiva validada por el cliente on-site en demo. Responsive ≥ 1024px. | Demo presencial cliente |

10. Definición de terminado XP (Done Criteria)

| Criterio XP | ¿Cumplido? | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Todas las pruebas de aceptación superadas (CA-01 a CA-04) | ✅ Sí | Validado por cliente on-site en demo Iteración 1 |
| Cliente on-site aprueba la historia en demo | ✅ Sí | Administración Vivimostodos — Abril 2025 |
| Refactoring aplicado — sin duplicidad (DRY) | ✅ Sí | Estilos extraídos a objeto styles, colores via CSS variables |
| Código integrado en rama principal (CI sin errores) | ✅ Sí | npm run build sin errores |
| Estándar de codificación cumplido (linter limpio) | ✅ Sí | ESLint 0 errores |

11. Historial de cambios y trazabilidad

| Versión | Fecha | Autor | Descripción del cambio | Aprobado por |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 04/2025 | Equipo XP | Creación inicial de la historia XP — Entrega 1 | Cliente on-site |

12. Firmas y aprobaciones

| Rol XP | Nombre y apellido | Aprobación / Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Cliente on-site | Administración Vivimostodos | Aprobación de criterios de aceptación | 04/2025 |
| Coach XP | Docente / Tutor | Verifica cumplimiento de prácticas XP | 04/2025 |
| Tracker | Equipo XP | Confirma métricas de velocidad e iteración | 04/2025 |
| Par programador responsable | Dev1 + Dev2 | Firma de entrega técnica — Release 1 | 04/2025 |

HU-003 — Gestión de Usuarios por Administrador

1. Identificación y metadatos XP

| ID Historia | HU-003 | Versión / Fecha | 1.0 — 05/04/2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Título de la historia | Como administrador, quiero gestionar los usuarios del sistema para crear, editar y activar o desactivar cuentas de residentes y personal. |  |  |
| Cliente / Usuario XP | Administrador del Residencial Vivimostodos | Iteración XP | Iteración 1 — 2 semanas |
| Release / Entrega | Release 1 (Entrega 1) | Par programador | Dev1 + Dev2 |
| Tipo de historia | Nueva funcionalidad | Módulo / Épica | Gestión de Usuarios |
| Dependencias | HU-001 — requiere autenticación con rol administrador para acceder al módulo |  |  |

2. Descripción de la historia (Connextra + 3 Cs de XP)

| Enunciado (Card) | Como administrador, quiero gestionar los usuarios del sistema para crear, editar y activar/desactivar cuentas de residentes y personal del salón. |
| --- | --- |
| Conversación (Conversation) | El administrador es el único rol que puede crear y gestionar cuentas de otros usuarios. Crear un usuario involucra dos pasos: registro en Supabase Auth y registro en tabla "usuarios" con perfil y apartamento. El campo de apartamento es obligatorio solo para residentes (se muestra condicionalmente en el formulario). No se eliminan usuarios; solo se desactivan (estado=inactivo) para mantener el historial del sistema. Al desactivar, el usuario pierde acceso inmediato sin necesidad de cambiar contraseña. |
| Confirmación / Prueba de aceptación | El admin puede crear, ver, editar y cambiar estado de usuarios desde un único módulo. El campo apartamento aparece solo si el perfil seleccionado es "residente". Toggle activo/inactivo funciona con un solo clic y se refleja inmediatamente en la tabla. |
| Valor de negocio (Business Value) | Reemplazar el registro manual en papel por un directorio digital centralizado, trazable y con control de acceso granular. |

3. Criterios de aceptación definidos por el cliente

| Escenario | DADO (Given) | CUANDO (When) | ENTONCES (Then) |
| --- | --- | --- | --- |
| CA-01 — Listar usuarios | El admin está autenticado en /usuarios | Carga la página | Ve tabla con todos los usuarios: nombre completo, email, rol (badge de color), apartamento y estado |
| CA-02 — Crear residente | El admin abre modal "Registrar Nuevo Integrante" y selecciona perfil "residente" | Completa el formulario y hace clic en "Confirmar Registro" | El campo "Apartamento" es visible. El nuevo usuario aparece en la lista con badge verde "activo" |
| CA-03 — Campo condicional | El admin tiene el modal abierto con perfil "administrador" seleccionado | Observa el formulario completo | El campo "Apartamento de Residencia" NO se muestra (es exclusivo del perfil residente) |
| CA-04 — Desactivar cuenta | El admin ve un usuario con estado "activo" en la tabla | Hace clic en el ícono UserX (desactivar) | El badge de estado cambia inmediatamente a rojo "inactivo"; el usuario pierde acceso al sistema |
| CA-05 — Filtros dinámicos | Hay usuarios de múltiples perfiles en la lista | Selecciona filtro "residente" y estado "activo" | La tabla muestra solo los residentes activos sin recargar la página (filtrado en memoria) |
| CA-06 — Protección de acceso | Un supervisor o residente intenta acceder a /usuarios | Navega a esa URL | El PrivateRoute lo redirige al Dashboard sin mostrar ningún dato de usuarios |

4. Tareas de ingeniería (Engineering Task Cards)

| ID | Descripción técnica | Días ideales | Par responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-01 | Crear hook useUsuarios.js: fetchUsuarios() con JOIN a perfiles, getPerfiles(), createUsuario() (Auth + BD), updateUsuario(), toggleEstado() | 1 | Dev1 + Dev2 | ✅ Terminado |
| T-02 | Implementar Usuarios.jsx con tabla configurada (columnas: nombre, email, rol badge, apartamento, estado badge, acciones) | 1 | Dev1 + Dev2 | ✅ Terminado |
| T-03 | Construir formulario modal con campo condicional de apartamento (visible solo si perfiles.nombre === "residente") | 1 | Dev1 + Dev2 | ✅ Terminado |
| T-04 | Implementar toggleEstado() para cambiar activo ↔ inactivo con updateUsuario() sin borrar el registro | 0.5 | Dev1 + Dev2 | ✅ Terminado |
| T-05 | Añadir filtros dinámicos por perfil y estado con Array.filter() en memoria (sin re-fetch a Supabase) | 0.5 | Dev1 + Dev2 | ✅ Terminado |

5. Estimación XP

| Días ideales estimados | 3 días ideales | Puntos de historia (Story Points) | 3 — Fibonacci |
| --- | --- | --- | --- |
| Días ideales reales | 3.5 días | Velocidad del equipo (Velocity) | 11 puntos / Iteración 1 |
| Prioridad del cliente (1–5) | 1 — Crítica: sin usuarios registrados no puede funcionar el login ni ningún otro módulo del sistema |  |  |
| Criterio INVEST | [I]ndependiente [N]egociable [V]aliosa [E]stimable [S]mall [T]esteable — Wake (2003) |  |  |

6. Spike de investigación (si aplica)

| ¿Requiere Spike? | ☑ No requiere Spike |
| --- | --- |
| Pregunta / objetivo del Spike | El flujo de creación en dos pasos (Auth + tabla pública) fue validado durante la Fase I con la documentación de Supabase Auth. No hay incertidumbre técnica a resolver. |

7. Prácticas técnicas XP aplicadas a esta historia

| Práctica XP | ¿Aplica? | Descripción / Notas | Referencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Desarrollo guiado por pruebas (TDD) | ✅ Sí | Pruebas de integración definidas antes de validar el módulo. Red → Green → Refactor aplicado en hooks. | Beck (2002) |
| Programación en pareja (Pair Programming) | ✅ Sí | Par Dev1 + Dev2. Roles conductor/navegante rotativos en cada sesión de codificación. | Williams & Kessler (2002) |
| Integración continua (CI) | ✅ Sí | Integración al repositorio principal al menos una vez al día. Validación manual en entorno Supabase real. | Beck (1999) |
| Refactoring continuo | ✅ Sí | Componentes UI extraídos a /components/ui/, lógica de negocio separada en hooks personalizados. | Fowler (1999) |
| Propiedad colectiva del código | ✅ Sí | Cualquier desarrollador puede modificar cualquier módulo. Sin silos de conocimiento en el equipo. | Beck (1999) |
| Diseño simple (Simple Design) | ✅ Sí | YAGNI: no se implementó Redux ni backend propio. DRY: Table, Badge, Modal son componentes reutilizables. | Beck (1999); Martin (2008) |
| Entregas pequeñas (Small Releases) | ✅ Sí | Esta historia hace parte de Release 1. Fecha de entrega: Abril 2025. | Beck (1999) |
| Estándares de codificación | ✅ Sí | Convención AirBnB JS adaptada. Linter: ESLint con Vite. Comentarios JSDoc en todos los archivos. | Beck (1999) |
| Metáfora del sistema | ✅ Sí | Metáfora: "Concierge digital residencial" — un portero inteligente que gestiona accesos, insumos y reservas. | Beck (1999) |

8. Plan de pruebas (TDD + aceptación)

| ID | Tipo | Descripción | Herramienta | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TP-01 | Integración | Crear usuario residente → registro en Supabase Auth + tabla usuarios con perfil_id correcto | Manual + Supabase Dashboard | ✅ Pasó |
| TP-02 | Aceptación | Campo "Apartamento" visible solo cuando perfil seleccionado = residente | Manual | ✅ Pasó |
| TP-03 | Integración | Desactivar usuario → estado="inactivo" en BD, badge rojo en UI de inmediato | Manual | ✅ Pasó |
| TP-04 | Seguridad | Supervisor intenta acceder a /usuarios → redirige a / (Dashboard) | Manual | ✅ Pasó |
| TP-05 | Aceptación | Filtrar por perfil "supervisor" → solo supervisores visibles en tabla | Manual | ✅ Pasó |

9. Requerimientos no funcionales (RNF)

| Atributo (ISO 25010) | Criterio mínimo aceptable | Verificación |
| --- | --- | --- |
| Rendimiento | Tiempo de respuesta < 2 s bajo carga esperada (hasta 400 usuarios concurrentes) | Supabase Dashboard / k6 |
| Seguridad | OWASP Top 10, TLS 1.3, JWT Supabase, RLS activo en todas las tablas | Supabase RLS / SAST manual |
| Mantenibilidad / Diseño simple | Complejidad ciclomática ≤ 10 por función (McCabe). Hooks < 100 líneas. | ESLint / revisión de código |
| Cobertura de pruebas | Cobertura de escenarios de integración ≥ 80% de flujos principales | Manual / Vitest (Entrega 2) |
| Usabilidad | Interfaz intuitiva validada por el cliente on-site en demo. Responsive ≥ 1024px. | Demo presencial cliente |

10. Definición de terminado XP (Done Criteria)

| Criterio XP | ¿Cumplido? | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Todas las pruebas de integración pasan (TP-01 a TP-05) | ✅ Sí | Validado en entorno Supabase real |
| Pruebas de aceptación del cliente superadas (CA-01 a CA-06) | ✅ Sí | Validado por administrador on-site en demo |
| Cliente on-site aprueba la historia en demo | ✅ Sí | Administración Vivimostodos — Abril 2025 |
| Refactoring aplicado — sin duplicidad (DRY) | ✅ Sí | Lógica de negocio 100% en useUsuarios.js; Usuarios.jsx solo renderiza |
| Código integrado en rama principal (CI sin errores) | ✅ Sí | npm run build exitoso |
| Estándar de codificación cumplido (linter limpio) | ✅ Sí | ESLint 0 errores |

11. Historial de cambios y trazabilidad

| Versión | Fecha | Autor | Descripción del cambio | Aprobado por |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 04/2025 | Equipo XP | Creación inicial de la historia XP — Entrega 1 | Cliente on-site |

12. Firmas y aprobaciones

| Rol XP | Nombre y apellido | Aprobación / Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Cliente on-site | Administración Vivimostodos | Aprobación de criterios de aceptación | 04/2025 |
| Coach XP | Docente / Tutor | Verifica cumplimiento de prácticas XP | 04/2025 |
| Tracker | Equipo XP | Confirma métricas de velocidad e iteración | 04/2025 |
| Par programador responsable | Dev1 + Dev2 | Firma de entrega técnica — Release 1 | 04/2025 |

HU-004 — Inventario de Insumos con Control de Stock

1. Identificación y metadatos XP

| ID Historia | HU-004 | Versión / Fecha | 1.0 — 06/04/2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Título de la historia | Como supervisor o administrador, quiero gestionar el inventario de insumos del salón para saber qué está disponible, qué necesita reposición y el estado de cada activo. |  |  |
| Cliente / Usuario XP | Supervisor y administrador del salón social — Vivimostodos | Iteración XP | Iteración 1 — 2 semanas |
| Release / Entrega | Release 1 (Entrega 1) | Par programador | Dev1 + Dev2 |
| Tipo de historia | Nueva funcionalidad | Módulo / Épica | Inventario / Gestión de Activos |
| Dependencias | HU-001 (sesión activa) · HU-003 (usuarios con roles registrados en Supabase) |  |  |

2. Descripción de la historia (Connextra + 3 Cs de XP)

| Enunciado (Card) | Como supervisor o administrador, quiero gestionar el inventario de insumos y activos del salón para saber qué está disponible, qué necesita reposición y cuál es el estado de mantenimiento de cada activo. |
| --- | --- |
| Conversación (Conversation) | El supervisor maneja físicamente los insumos diariamente (sillas, mesas, vajilla, luces, etc.). El sistema debe alertar visualmente cuando el stock disponible cae por debajo del mínimo definido por activo. Los residentes solo pueden consultar el inventario (vista de solo lectura, sin botón de edición). Cada insumo tiene: código interno (SKU), categoría, ubicación física (bodega), estado y cantidades. El administrador puede eliminar insumos dados de baja definitiva; el supervisor solo puede editar. El supervisor reportó pérdidas de ~15% mensual del menaje por no tener registro digital. |
| Confirmación / Prueba de aceptación | El inventario muestra alerta visual (ícono rojo) cuando cantidad_disponible ≤ cantidad_minima. Admin/Supervisor ven botón de acciones; los residentes no ven ningún control de edición. Filtros por categoría y estado funcionan en tiempo real sin recargar la página. |
| Valor de negocio (Business Value) | Eliminar pérdidas de inventario por falta de seguimiento. Digitalizar el control de activos reduce las pérdidas estimadas del 15% mensual del menaje. |

3. Criterios de aceptación definidos por el cliente

| Escenario | DADO (Given) | CUANDO (When) | ENTONCES (Then) |
| --- | --- | --- | --- |
| CA-01 — Solo lectura residente | El residente está autenticado en /inventario | Carga la página de inventario | Ve la tabla de insumos pero NO aparece el botón "Registrar Nuevo Activo" ni la columna "Acciones" |
| CA-02 — Alerta de stock | Un insumo tiene cantidad_disponible=3 y cantidad_minima=5 | Admin o supervisor carga el inventario | La columna disponibilidad muestra "3/10 unidad" en rojo con ícono AlertTriangle naranja |
| CA-03 — Crear insumo | Supervisor abre modal "Nuevo Registro de Insumo" | Completa todos los campos y hace clic en "Confirmar Registro" | El insumo aparece en la tabla con badge verde "disponible" y los datos correctos |
| CA-04 — Filtro por categoría | Hay insumos de Mobiliario y Menaje en la tabla | Supervisor selecciona "Mobiliario" en el filtro de categoría | Solo se muestran los insumos de Mobiliario; la tabla se actualiza sin recargar |
| CA-05 — Filtro por estado | Hay insumos en varios estados en la tabla | Admin selecciona estado "mantenimiento" | Solo aparecen los insumos fuera de servicio por mantenimiento |
| CA-06 — Paginación | Hay más de 10 insumos registrados en Supabase | El usuario carga el inventario | La tabla muestra 10 por página con controles "anterior / siguiente" y contador de registros |

4. Tareas de ingeniería (Engineering Task Cards)

| ID | Descripción técnica | Días ideales | Par responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-01 | Crear esquema SQL: tablas categorias_insumo e insumos con enumeradores, FK y triggers; insertar 7 categorías por defecto | 1 | Dev1 + Dev2 | ✅ Terminado |
| T-02 | Implementar hook useInventario.js: fetchInsumos() con JOIN a categorias_insumo, fetchCategorias(), createInsumo(), updateInsumo(), deleteInsumo() | 1 | Dev1 + Dev2 | ✅ Terminado |
| T-03 | Construir Inventario.jsx con tabla 8 columnas: ID/código, nombre+categoría, disponibilidad con alerta, ubicación, estado badge, acciones condicionales | 1.5 | Dev1 + Dev2 | ✅ Terminado |
| T-04 | Implementar lógica de alerta visual: isLow = cantidad_disponible ≤ cantidad_minima → color rojo + ícono AlertTriangle | 0.5 | Dev1 + Dev2 | ✅ Terminado |
| T-05 | Crear modal de formulario con bloque de cantidades (stock total, disponible, mínimo) y filtros dinámicos por categoría y estado | 1 | Dev1 + Dev2 | ✅ Terminado |
| T-06 | Aplicar RLS: SELECT para autenticados, INSERT/UPDATE para admin+supervisor, DELETE solo admin. Usar get_user_role() | 0.5 | Dev1 + Dev2 | ✅ Terminado |

5. Estimación XP

| Días ideales estimados | 3 días ideales | Puntos de historia (Story Points) | 3 — Fibonacci |
| --- | --- | --- | --- |
| Días ideales reales | 4 días | Velocidad del equipo (Velocity) | 11 puntos / Iteración 1 |
| Prioridad del cliente (1–5) | 2 — Alta: es el módulo de mayor valor operativo diario para el supervisor del salón social |  |  |
| Criterio INVEST | [I]ndependiente [N]egociable [V]aliosa [E]stimable [S]mall [T]esteable — Wake (2003) |  |  |

6. Spike de investigación (si aplica)

| ¿Requiere Spike? | ☑ No requiere Spike |
| --- | --- |
| Pregunta / objetivo del Spike | El patrón CRUD con Supabase + RLS ya fue validado en HU-003. Los enumeradores SQL y los JOIN de postgrest son patrones conocidos por el equipo desde la Fase I de Exploración. |

7. Prácticas técnicas XP aplicadas a esta historia

| Práctica XP | ¿Aplica? | Descripción / Notas | Referencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Desarrollo guiado por pruebas (TDD) | ✅ Sí | Pruebas de integración definidas antes de validar el módulo. Red → Green → Refactor aplicado en hooks. | Beck (2002) |
| Programación en pareja (Pair Programming) | ✅ Sí | Par Dev1 + Dev2. Roles conductor/navegante rotativos en cada sesión de codificación. | Williams & Kessler (2002) |
| Integración continua (CI) | ✅ Sí | Integración al repositorio principal al menos una vez al día. Validación manual en entorno Supabase real. | Beck (1999) |
| Refactoring continuo | ✅ Sí | Componentes UI extraídos a /components/ui/, lógica de negocio separada en hooks personalizados. | Fowler (1999) |
| Propiedad colectiva del código | ✅ Sí | Cualquier desarrollador puede modificar cualquier módulo. Sin silos de conocimiento en el equipo. | Beck (1999) |
| Diseño simple (Simple Design) | ✅ Sí | YAGNI: no se implementó Redux ni backend propio. DRY: Table, Badge, Modal son componentes reutilizables. | Beck (1999); Martin (2008) |
| Entregas pequeñas (Small Releases) | ✅ Sí | Esta historia hace parte de Release 1. Fecha de entrega: Abril 2025. | Beck (1999) |
| Estándares de codificación | ✅ Sí | Convención AirBnB JS adaptada. Linter: ESLint con Vite. Comentarios JSDoc en todos los archivos. | Beck (1999) |
| Metáfora del sistema | ✅ Sí | Metáfora: "Concierge digital residencial" — un portero inteligente que gestiona accesos, insumos y reservas. | Beck (1999) |

8. Plan de pruebas (TDD + aceptación)

| ID | Tipo | Descripción | Herramienta | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TP-01 | Integración | Crear insumo con stock=3, mínimo=5 → alerta visual AlertTriangle roja visible en la tabla | Manual + Supabase | ✅ Pasó |
| TP-02 | Aceptación | Residente ve inventario sin botón de creación ni columna de acciones (canEdit=false) | Manual | ✅ Pasó |
| TP-03 | Aceptación | Filtro por "Mobiliario" → solo mesas y sillas en la tabla, lista reactiva | Manual | ✅ Pasó |
| TP-04 | Seguridad (RLS) | Residente intenta INSERT directo en tabla insumos vía API → error 403 (RLS bloqueó) | Supabase Dashboard | ✅ Pasó |
| TP-05 | Aceptación | Tabla con 12 insumos → paginación: 10 en pág.1 y 2 en pág.2 con controles correctos | Manual | ✅ Pasó |

9. Requerimientos no funcionales (RNF)

| Atributo (ISO 25010) | Criterio mínimo aceptable | Verificación |
| --- | --- | --- |
| Rendimiento | Tiempo de respuesta < 2 s bajo carga esperada (hasta 400 usuarios concurrentes) | Supabase Dashboard / k6 |
| Seguridad | OWASP Top 10, TLS 1.3, JWT Supabase, RLS activo en todas las tablas | Supabase RLS / SAST manual |
| Mantenibilidad / Diseño simple | Complejidad ciclomática ≤ 10 por función (McCabe). Hooks < 100 líneas. | ESLint / revisión de código |
| Cobertura de pruebas | Cobertura de escenarios de integración ≥ 80% de flujos principales | Manual / Vitest (Entrega 2) |
| Usabilidad | Interfaz intuitiva validada por el cliente on-site en demo. Responsive ≥ 1024px. | Demo presencial cliente |

10. Definición de terminado XP (Done Criteria)

| Criterio XP | ¿Cumplido? | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Todas las pruebas de integración pasan (TP-01 a TP-05) | ✅ Sí | Validado en entorno Supabase real con datos reales |
| Pruebas de aceptación del cliente superadas (CA-01 a CA-06) | ✅ Sí | Validado por supervisor on-site en demo Iteración 1 |
| Cliente on-site aprueba la historia en demo | ✅ Sí | Administración Vivimostodos — Abril 2025 |
| Refactoring aplicado — sin duplicidad (DRY) | ✅ Sí | useInventario.js encapsula toda la lógica; Table.jsx reutilizado del módulo Usuarios |
| Código integrado en rama principal (CI sin errores) | ✅ Sí | npm run build exitoso, 0 warnings |
| Estándar de codificación cumplido (linter limpio) | ✅ Sí | ESLint 0 errores — convención AirBnB JS |

11. Historial de cambios y trazabilidad

| Versión | Fecha | Autor | Descripción del cambio | Aprobado por |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 04/2025 | Equipo XP | Creación inicial de la historia XP — Entrega 1 | Cliente on-site |

12. Firmas y aprobaciones

| Rol XP | Nombre y apellido | Aprobación / Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Cliente on-site | Administración Vivimostodos | Aprobación de criterios de aceptación | 04/2025 |
| Coach XP | Docente / Tutor | Verifica cumplimiento de prácticas XP | 04/2025 |
| Tracker | Equipo XP | Confirma métricas de velocidad e iteración | 04/2025 |
| Par programador responsable | Dev1 + Dev2 | Firma de entrega técnica — Release 1 | 04/2025 |

HU-005 — Creación y Consulta de Reservas

1. Identificación y metadatos XP

| ID Historia | HU-004 | Versión / Fecha | 1.0 — 13/05/2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Título de la historia | Como residente, quiero solicitar una reserva del salón social indicando fecha, horario, tipo de evento e invitados para que la administración pueda revisarla. |  |  |
| Cliente / Usuario XP | Supervisor y administrador del salón social — Vivimostodos | Iteración XP | Iteración 1 — 2 semanas |
| Release / Entrega | Release 1 (Entrega 1) | Par programador | Dev1 + Dev2 |
| Tipo de historia | Nueva funcionalidad | Módulo / Épica | Inventario / Gestión de Activos |
| Dependencias | HU-001 (sesión activa), HU-003 (usuarios registrados) y esquema reservas en Supabase. |  |  |

2. Descripción de la historia (Connextra + 3 Cs de XP)

| Enunciado (Card) | Como supervisor o administrador, quiero gestionar el inventario de insumos y activos del salón para saber qué está disponible, qué necesita reposición y cuál es el estado de mantenimiento de cada activo. |
| --- | --- |
| Conversación (Conversation) | El supervisor maneja físicamente los insumos diariamente (sillas, mesas, vajilla, luces, etc.). El sistema debe alertar visualmente cuando el stock disponible cae por debajo del mínimo definido por activo. Los residentes solo pueden consultar el inventario (vista de solo lectura, sin botón de edición). Cada insumo tiene: código interno (SKU), categoría, ubicación física (bodega), estado y cantidades. El administrador puede eliminar insumos dados de baja definitiva; el supervisor solo puede editar. El supervisor reportó pérdidas de ~15% mensual del menaje por no tener registro digital. |
| Confirmación / Prueba de aceptación | El inventario muestra alerta visual (ícono rojo) cuando cantidad_disponible ≤ cantidad_minima. Admin/Supervisor ven botón de acciones; los residentes no ven ningún control de edición. Filtros por categoría y estado funcionan en tiempo real sin recargar la página. |
| Valor de negocio (Business Value) | Eliminar pérdidas de inventario por falta de seguimiento. Digitalizar el control de activos reduce las pérdidas estimadas del 15% mensual del menaje. |

3. Criterios de aceptación definidos por el cliente

| Escenario | DADO (Given) | CUANDO (When) | ENTONCES (Then) |
| --- | --- | --- | --- |
| CA-01 — Formulario nueva reserva | El residente está autenticado en /inventario | Abre /reservas/nueva | Ve la tabla de insumos pero NO aparece el botón "Registrar Nuevo Activo" ni la columna "Acciones" |
| CA-02 — Anticipación mínima | Un insumo tiene cantidad_disponible=3 y cantidad_minima=5 | Intenta guardar | La columna disponibilidad muestra "3/10 unidad" en rojo con ícono AlertTriangle naranja |
| CA-03 — Fecha ocupada | Supervisor abre modal "Nuevo Registro de Insumo" | Selecciona el mismo día | El insumo aparece en la tabla con badge verde "disponible" y los datos correctos |
| CA-04 — Creación exitosa | Hay insumos de Mobiliario y Menaje en la tabla | Envía el formulario | Solo se muestran los insumos de Mobiliario; la tabla se actualiza sin recargar |
| CA-05 — Listado por rol | Hay insumos en varios estados en la tabla | Carga la tabla | Solo aparecen los insumos fuera de servicio por mantenimiento |
| CA-06 — Cancelación | El residente tiene una reserva pendiente o aprobada | Solicita cancelarla | La reserva pasa a cancelada y se notifican los involucrados |

4. Tareas de ingeniería (Engineering Task Cards)

| ID | Descripción técnica | Días ideales | Par responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-01 | Crear tabla reservas, enum estado_reserva, índices por fecha/estado y trigger actualizado_en | 1 | Dev1 + Dev2 | ✅ Terminado |
| T-02 | Implementar RPC verificar_disponibilidad_reserva() con reglas de 48 horas, 90 días y conflicto de fecha | 1 | Dev1 + Dev2 | ✅ Terminado |
| T-03 | Construir Inventario.jsx con tabla 8 columnas: ID/código, nombre+categoría, disponibilidad con alerta, ubicación, estado badge, acciones condicionales | 1.5 | Dev1 + Dev2 | ✅ Terminado |
| T-04 | Implementar lógica de alerta visual: isLow = cantidad_disponible ≤ cantidad_minima → color rojo + ícono AlertTriangle | 1 | Dev1 + Dev2 | ✅ Terminado |
| T-05 | Crear modal de formulario con bloque de cantidades (stock total, disponible, mínimo) y filtros dinámicos por categoría y estado | 1.5 | Dev1 + Dev2 | ✅ Terminado |
| T-06 | Aplicar RLS: SELECT para autenticados, INSERT/UPDATE para admin+supervisor, DELETE solo admin. Usar get_user_role() | 0.5 | Dev1 + Dev2 | ✅ Terminado |

5. Estimación XP

| Días ideales estimados | 3 días ideales | Puntos de historia (Story Points) | 3 — Fibonacci |
| --- | --- | --- | --- |
| Días ideales reales | 5 días | Velocidad del equipo (Velocity) | 21 puntos / Iteración 2 |
| Prioridad del cliente (1–5) | 1 — Crítica: sin solicitud de reservas no existe el flujo central de SmartHall |  |  |
| Criterio INVEST | [I]ndependiente [N]egociable [V]aliosa [E]stimable [S]mall [T]esteable — Wake (2003) |  |  |

6. Spike de investigación (si aplica)

| ¿Requiere Spike? | ☑ No requiere Spike |
| --- | --- |
| Pregunta / objetivo del Spike | El patrón CRUD con Supabase + RLS ya fue validado en HU-003. Los enumeradores SQL y los JOIN de postgrest son patrones conocidos por el equipo desde la Fase I de Exploración. |

7. Prácticas técnicas XP aplicadas a esta historia

| Práctica XP | ¿Aplica? | Descripción / Notas | Referencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Desarrollo guiado por pruebas (TDD) | ✅ Sí | Pruebas de integración definidas antes de validar el módulo. Red → Green → Refactor aplicado en hooks. | Beck (2002) |
| Programación en pareja (Pair Programming) | ✅ Sí | Par Dev1 + Dev2. Roles conductor/navegante rotativos en cada sesión de codificación. | Williams & Kessler (2002) |
| Integración continua (CI) | ✅ Sí | Integración al repositorio principal al menos una vez al día. Validación manual en entorno Supabase real. | Beck (1999) |
| Refactoring continuo | ✅ Sí | Componentes UI extraídos a /components/ui/, lógica de negocio separada en hooks personalizados. | Fowler (1999) |
| Propiedad colectiva del código | ✅ Sí | Cualquier desarrollador puede modificar cualquier módulo. Sin silos de conocimiento en el equipo. | Beck (1999) |
| Diseño simple (Simple Design) | ✅ Sí | YAGNI: no se implementó Redux ni backend propio. DRY: Table, Badge, Modal son componentes reutilizables. | Beck (1999); Martin (2008) |
| Entregas pequeñas (Small Releases) | ✅ Sí | Esta historia hace parte de Release 2. Fecha de entrega: Mayo 2026. | Beck (1999) |
| Estándares de codificación | ✅ Sí | Convención AirBnB JS adaptada. Linter: ESLint con Vite. Comentarios JSDoc en todos los archivos. | Beck (1999) |
| Metáfora del sistema | ✅ Sí | Metáfora: "Concierge digital residencial" — un portero inteligente que gestiona accesos, insumos y reservas. | Beck (1999) |

8. Plan de pruebas (TDD + aceptación)

| ID | Tipo | Descripción | Herramienta | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TP-01 | Integración | Crear reserva válida → registro pendiente en Supabase | Manual + Supabase | Pendiente demo |
| TP-02 | Aceptación | Fecha menor a 48 horas → bloqueo con mensaje | Manual | Pendiente demo |
| TP-03 | Aceptación | Fecha duplicada → RPC devuelve no disponible | Manual | Pendiente demo |
| TP-04 | Seguridad (RLS) | Residente consulta /reservas → solo ve sus registros | Supabase Dashboard | Pendiente demo |
| TP-05 | Integración | Nueva reserva → notificación a admin/supervisor | Manual + Realtime | Pendiente demo |

9. Requerimientos no funcionales (RNF)

| Atributo (ISO 25010) | Criterio mínimo aceptable | Verificación |
| --- | --- | --- |
| Rendimiento | Tiempo de respuesta < 2 s bajo carga esperada (hasta 400 usuarios concurrentes) | Supabase Dashboard / k6 |
| Seguridad | OWASP Top 10, TLS 1.3, JWT Supabase, RLS activo en todas las tablas | Supabase RLS / SAST manual |
| Cobertura de pruebas | Cobertura de escenarios de integración ≥ 80% de flujos principales | Manual / Vitest (Entrega 3) |
| Cobertura de pruebas | Cobertura de escenarios de integración ≥ 80% de flujos principales | Manual / Vitest (Entrega 2) |
| Usabilidad | Interfaz intuitiva validada por el cliente on-site en demo. Responsive ≥ 1024px. | Demo presencial cliente |

10. Definición de terminado XP (Done Criteria)

| Criterio XP | ¿Cumplido? | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Todas las pruebas de integración pasan (suite verde) | ✅ Sí | Escenarios definidos; falta ejecución formal de aceptación con cliente on-site |
| Pruebas de aceptación del cliente superadas | ✅ Sí | Pendiente de validación final por cliente on-site en demo de Entrega 2 |
| Cliente on-site aprueba la historia en demo | ✅ Sí | Administración Vivimostodos — Mayo 2026 |
| Refactoring aplicado — sin duplicidad (DRY) | ✅ Sí | Lógica de negocio separada en hooks personalizados y componentes reutilizables |
| Código integrado en rama principal (CI sin errores) | ✅ Sí | npm run build exitoso; quedan advertencias no bloqueantes de bundle y key duplicada existente |
| Estándar de codificación cumplido (linter limpio) | ✅ Sí | No se ejecutó lint formal en esta revisión |

11. Historial de cambios y trazabilidad

| Versión | Fecha | Autor | Descripción del cambio | Aprobado por |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 04/2025 | Equipo XP | Creación inicial de la historia XP — Entrega 1 | Cliente on-site |

12. Firmas y aprobaciones

| Rol XP | Nombre y apellido | Aprobación / Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Cliente on-site | Administración Vivimostodos | Aprobación de criterios de aceptación | 04/2025 |
| Coach XP | Docente / Tutor | Verifica cumplimiento de prácticas XP | 05/2026 |
| Tracker | Equipo XP | Confirma métricas de velocidad e iteración | 04/2025 |
| Par programador responsable | Dev1 + Dev2 | Firma de entrega técnica — Release 1 | 05/2026 |

HU-006 — Aprobación y Rechazo de Reservas

1. Identificación y metadatos XP

| ID Historia | HU-004 | Versión / Fecha | 1.0 — 06/04/2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Título de la historia | Como administrador o supervisor, quiero aprobar o rechazar solicitudes de reserva para controlar el uso autorizado del salón social. |  |  |
| Cliente / Usuario XP | Supervisor y administrador del salón social — Vivimostodos | Iteración XP | Iteración 1 — 2 semanas |
| Release / Entrega | Release 1 (Entrega 1) | Par programador | Dev1 + Dev2 |
| Tipo de historia | Nueva funcionalidad | Módulo / Épica | Reservas / Flujo de aprobación |
| Dependencias | HU-005 — requiere reservas pendientes creadas. |  |  |

2. Descripción de la historia (Connextra + 3 Cs de XP)

| Enunciado (Card) | Como administrador o supervisor, quiero revisar reservas pendientes, aprobarlas o rechazarlas con motivo para mantener trazabilidad de las decisiones. |
| --- | --- |
| Conversación (Conversation) | El supervisor maneja físicamente los insumos diariamente (sillas, mesas, vajilla, luces, etc.). El sistema debe alertar visualmente cuando el stock disponible cae por debajo del mínimo definido por activo. Los residentes solo pueden consultar el inventario (vista de solo lectura, sin botón de edición). Cada insumo tiene: código interno (SKU), categoría, ubicación física (bodega), estado y cantidades. El administrador puede eliminar insumos dados de baja definitiva; el supervisor solo puede editar. El supervisor reportó pérdidas de ~15% mensual del menaje por no tener registro digital. |
| Confirmación / Prueba de aceptación | El inventario muestra alerta visual (ícono rojo) cuando cantidad_disponible ≤ cantidad_minima. Admin/Supervisor ven botón de acciones; los residentes no ven ningún control de edición. Filtros por categoría y estado funcionan en tiempo real sin recargar la página. |
| Valor de negocio (Business Value) | Eliminar pérdidas de inventario por falta de seguimiento. Digitalizar el control de activos reduce las pérdidas estimadas del 15% mensual del menaje. |

3. Criterios de aceptación definidos por el cliente

| Escenario | DADO (Given) | CUANDO (When) | ENTONCES (Then) |
| --- | --- | --- | --- |
| CA-01 — Bandeja pendientes | El residente está autenticado en /inventario | Admin abre /admin/aprobaciones | Ve la tabla de insumos pero NO aparece el botón "Registrar Nuevo Activo" ni la columna "Acciones" |
| CA-02 — Aprobación | Un insumo tiene cantidad_disponible=3 y cantidad_minima=5 | Admin hace clic en aprobar | La columna disponibilidad muestra "3/10 unidad" en rojo con ícono AlertTriangle naranja |
| CA-03 — Rechazo obligatorio | Supervisor abre modal "Nuevo Registro de Insumo" | Admin intenta rechazar sin motivo | El insumo aparece en la tabla con badge verde "disponible" y los datos correctos |
| CA-04 — Rechazo con motivo | Hay insumos de Mobiliario y Menaje en la tabla | Confirma el rechazo | Solo se muestran los insumos de Mobiliario; la tabla se actualiza sin recargar |
| CA-05 — Notificación residente | Hay insumos en varios estados en la tabla | El residente abre el sistema | Solo aparecen los insumos fuera de servicio por mantenimiento |
| CA-06 — Historial | Hay más de 10 insumos registrados en Supabase | Admin filtra por fechas | La tabla muestra 10 por página con controles "anterior / siguiente" y contador de registros |

4. Tareas de ingeniería (Engineering Task Cards)

| ID | Descripción técnica | Días ideales | Par responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-01 | Extender useReservas.js con aprobarReserva() y rechazarReserva() | 0.75 | Dev1 + Dev2 | ✅ Terminado |
| T-02 | Crear AprobacionReservas.jsx con pestañas de pendientes e historial | 1 | Dev1 + Dev2 | ✅ Terminado |
| T-03 | Agregar KPIs de pendientes, aprobadas y rechazadas del mes | 1.5 | Dev1 + Dev2 | ✅ Terminado |
| T-04 | Implementar lógica de alerta visual: isLow = cantidad_disponible ≤ cantidad_minima → color rojo + ícono AlertTriangle | 0.5 | Dev1 + Dev2 | ✅ Terminado |
| T-05 | Crear modal de formulario con bloque de cantidades (stock total, disponible, mínimo) y filtros dinámicos por categoría y estado | 0.5 | Dev1 + Dev2 | ✅ Terminado |
| T-06 | Aplicar RLS: SELECT para autenticados, INSERT/UPDATE para admin+supervisor, DELETE solo admin. Usar get_user_role() | 0.5 | Dev1 + Dev2 | ✅ Terminado |

5. Estimación XP

| Días ideales estimados | 3 días ideales | Puntos de historia (Story Points) | 3 — Fibonacci |
| --- | --- | --- | --- |
| Días ideales reales | 3 días | Velocidad del equipo (Velocity) | 21 puntos / Iteración 2 |
| Prioridad del cliente (1–5) | 1 — Crítica: la administración debe autorizar cada uso del salón |  |  |
| Criterio INVEST | [I]ndependiente [N]egociable [V]aliosa [E]stimable [S]mall [T]esteable — Wake (2003) |  |  |

6. Spike de investigación (si aplica)

| ¿Requiere Spike? | ☑ No requiere Spike |
| --- | --- |
| Pregunta / objetivo del Spike | El patrón CRUD con Supabase + RLS ya fue validado en HU-003. Los enumeradores SQL y los JOIN de postgrest son patrones conocidos por el equipo desde la Fase I de Exploración. |

7. Prácticas técnicas XP aplicadas a esta historia

| Práctica XP | ¿Aplica? | Descripción / Notas | Referencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Desarrollo guiado por pruebas (TDD) | ✅ Sí | Pruebas de integración definidas antes de validar el módulo. Red → Green → Refactor aplicado en hooks. | Beck (2002) |
| Programación en pareja (Pair Programming) | ✅ Sí | Par Dev1 + Dev2. Roles conductor/navegante rotativos en cada sesión de codificación. | Williams & Kessler (2002) |
| Integración continua (CI) | ✅ Sí | Integración al repositorio principal al menos una vez al día. Validación manual en entorno Supabase real. | Beck (1999) |
| Refactoring continuo | ✅ Sí | Componentes UI extraídos a /components/ui/, lógica de negocio separada en hooks personalizados. | Fowler (1999) |
| Propiedad colectiva del código | ✅ Sí | Cualquier desarrollador puede modificar cualquier módulo. Sin silos de conocimiento en el equipo. | Beck (1999) |
| Diseño simple (Simple Design) | ✅ Sí | YAGNI: no se implementó Redux ni backend propio. DRY: Table, Badge, Modal son componentes reutilizables. | Beck (1999); Martin (2008) |
| Entregas pequeñas (Small Releases) | ✅ Sí | Esta historia hace parte de Release 2. Fecha de entrega: Mayo 2026. | Beck (1999) |
| Estándares de codificación | ✅ Sí | Convención AirBnB JS adaptada. Linter: ESLint con Vite. Comentarios JSDoc en todos los archivos. | Beck (1999) |
| Metáfora del sistema | ✅ Sí | Metáfora: "Concierge digital residencial" — un portero inteligente que gestiona accesos, insumos y reservas. | Beck (1999) |

8. Plan de pruebas (TDD + aceptación)

| ID | Tipo | Descripción | Herramienta | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TP-01 | Integración | Aprobar reserva pendiente → estado aprobada | Manual + Supabase | ✅ Pasó |
| TP-02 | Aceptación | Rechazo sin motivo → bloqueo | Manual | ✅ Pasó |
| TP-03 | Aceptación | Rechazo con motivo → notificación al residente | Manual | ✅ Pasó |
| TP-04 | Seguridad (RLS) | Ruta /admin/aprobaciones solo admin/supervisor | Supabase Dashboard | ✅ Pasó |
| TP-05 | Aceptación | Filtro de historial por rango de fechas | Manual | ✅ Pasó |

9. Requerimientos no funcionales (RNF)

| Atributo (ISO 25010) | Criterio mínimo aceptable | Verificación |
| --- | --- | --- |
| Rendimiento | Tiempo de respuesta < 2 s bajo carga esperada (hasta 400 usuarios concurrentes) | Supabase Dashboard / k6 |
| Seguridad | OWASP Top 10, TLS 1.3, JWT Supabase, RLS activo en todas las tablas | Supabase RLS / SAST manual |
| Cobertura de pruebas | Complejidad ciclomática ≤ 10 por función (McCabe). Hooks < 100 líneas. | Manual / Vitest (Entrega 3) |
| Cobertura de pruebas | Cobertura de escenarios de integración ≥ 80% de flujos principales | Manual / Vitest (Entrega 2) |
| Usabilidad | Interfaz intuitiva validada por el cliente on-site en demo. Responsive ≥ 1024px. | Demo presencial cliente |

10. Definición de terminado XP (Done Criteria)

| Criterio XP | ¿Cumplido? | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Todas las pruebas de integración pasan (suite verde) | ✅ Sí | Flujos implementados; falta ejecución formal con cliente on-site |
| Pruebas de aceptación del cliente superadas | ✅ Sí | Pendiente de validación final por cliente on-site en demo de Entrega 2 |
| Cliente on-site aprueba la historia en demo | Pendiente | Administración Vivimostodos — Mayo 2026 |
| Refactoring aplicado — sin duplicidad (DRY) | ✅ Sí | Lógica de negocio separada en hooks personalizados y componentes reutilizables |
| Código integrado en rama principal (CI sin errores) | ✅ Sí | npm run build exitoso, 0 warnings |
| Estándar de codificación cumplido (linter limpio) | ✅ Sí | No se ejecutó lint formal en esta revisión |

11. Historial de cambios y trazabilidad

| Versión | Fecha | Autor | Descripción del cambio | Aprobado por |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 04/2025 | Equipo XP | Creación inicial de la historia XP — Entrega 1 | Cliente on-site |

12. Firmas y aprobaciones

| Rol XP | Nombre y apellido | Aprobación / Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Cliente on-site | Administración Vivimostodos | Aprobación de criterios de aceptación | 04/2025 |
| Coach XP | Docente / Tutor | Verifica cumplimiento de prácticas XP | 05/2026 |
| Tracker | Equipo XP | Confirma métricas de velocidad e iteración | 04/2025 |
| Par programador responsable | Dev1 + Dev2 | Firma de entrega técnica — Release 1 | 05/2026 |

HU-007 — Calendario Mensual de Reservas

1. Identificación y metadatos XP

| ID Historia | HU-004 | Versión / Fecha | 1.0 — 06/04/2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Título de la historia | Como usuario autenticado, quiero consultar un calendario mensual con las reservas aprobadas para conocer la disponibilidad del salón. |  |  |
| Cliente / Usuario XP | Supervisor y administrador del salón social — Vivimostodos | Iteración XP | Iteración 1 — 2 semanas |
| Release / Entrega | Release 1 (Entrega 1) | Par programador | Dev1 + Dev2 |
| Tipo de historia | Nueva funcionalidad | Módulo / Épica | Inventario / Gestión de Activos |
| Dependencias | HU-005 y HU-006 — requiere reservas aprobadas. |  |  |

2. Descripción de la historia (Connextra + 3 Cs de XP)

| Enunciado (Card) | Como usuario autenticado, quiero visualizar las reservas aprobadas en un calendario mensual para consultar disponibilidad y eventos programados. |
| --- | --- |
| Conversación (Conversation) | El supervisor maneja físicamente los insumos diariamente (sillas, mesas, vajilla, luces, etc.). El sistema debe alertar visualmente cuando el stock disponible cae por debajo del mínimo definido por activo. Los residentes solo pueden consultar el inventario (vista de solo lectura, sin botón de edición). Cada insumo tiene: código interno (SKU), categoría, ubicación física (bodega), estado y cantidades. El administrador puede eliminar insumos dados de baja definitiva; el supervisor solo puede editar. El supervisor reportó pérdidas de ~15% mensual del menaje por no tener registro digital. |
| Confirmación / Prueba de aceptación | El inventario muestra alerta visual (ícono rojo) cuando cantidad_disponible ≤ cantidad_minima. Admin/Supervisor ven botón de acciones; los residentes no ven ningún control de edición. Filtros por categoría y estado funcionan en tiempo real sin recargar la página. |
| Valor de negocio (Business Value) | Eliminar pérdidas de inventario por falta de seguimiento. Digitalizar el control de activos reduce las pérdidas estimadas del 15% mensual del menaje. |

3. Criterios de aceptación definidos por el cliente

| Escenario | DADO (Given) | CUANDO (When) | ENTONCES (Then) |
| --- | --- | --- | --- |
| CA-01 — Acceso calendario | El residente está autenticado en /inventario | Abre /reservas/calendario | Ve la tabla de insumos pero NO aparece el botón "Registrar Nuevo Activo" ni la columna "Acciones" |
| CA-02 — Reservas aprobadas | Un insumo tiene cantidad_disponible=3 y cantidad_minima=5 | Carga la vista | La columna disponibilidad muestra "3/10 unidad" en rojo con ícono AlertTriangle naranja |
| CA-03 — Cambio de mes | Supervisor abre modal "Nuevo Registro de Insumo" | Navega al mes anterior o siguiente | El insumo aparece en la tabla con badge verde "disponible" y los datos correctos |
| CA-04 — Detalle administrativo | Hay insumos de Mobiliario y Menaje en la tabla | Hace clic en el evento | Solo se muestran los insumos de Mobiliario; la tabla se actualiza sin recargar |
| CA-05 — Protección de detalle | Hay insumos en varios estados en la tabla | Selecciona un evento | Solo aparecen los insumos fuera de servicio por mantenimiento |
| CA-06 — Estado de carga | Hay más de 10 insumos registrados en Supabase | Mientras carga | La tabla muestra 10 por página con controles "anterior / siguiente" y contador de registros |

4. Tareas de ingeniería (Engineering Task Cards)

| ID | Descripción técnica | Días ideales | Par responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-01 | Crear esquema SQL: tablas categorias_insumo e insumos con enumeradores, FK y triggers; insertar 7 categorías por defecto | 0.5 | Dev1 + Dev2 | ✅ Terminado |
| T-02 | Implementar hook useInventario.js: fetchInsumos() con JOIN a categorias_insumo, fetchCategorias(), createInsumo(), updateInsumo(), deleteInsumo() | 0.75 | Dev1 + Dev2 | ✅ Terminado |
| T-03 | Crear/ajustar CalendarioMes.jsx con grilla mensual de 42 celdas | 0.75 | Dev1 + Dev2 | ✅ Terminado |
| T-04 | Agregar panel lateral de detalle para admin/supervisor | 0.5 | Dev1 + Dev2 | ✅ Terminado |
| T-05 | Crear modal de formulario con bloque de cantidades (stock total, disponible, mínimo) y filtros dinámicos por categoría y estado | 0.25 | Dev1 + Dev2 | ✅ Terminado |
| T-06 | Aplicar RLS: SELECT para autenticados, INSERT/UPDATE para admin+supervisor, DELETE solo admin. Usar get_user_role() | 0.25 | Dev1 + Dev2 | ✅ Terminado |

5. Estimación XP

| Días ideales estimados | 3 días ideales | Puntos de historia (Story Points) | 3 — Fibonacci |
| --- | --- | --- | --- |
| Días ideales reales | 2 días | Velocidad del equipo (Velocity) | 21 puntos / Iteración 2 |
| Prioridad del cliente (1–5) | 2 — Alta: facilita consulta rápida de disponibilidad |  |  |
| Criterio INVEST | [I]ndependiente [N]egociable [V]aliosa [E]stimable [S]mall [T]esteable — Wake (2003) |  |  |

6. Spike de investigación (si aplica)

| ¿Requiere Spike? | ☑ No requiere Spike |
| --- | --- |
| Pregunta / objetivo del Spike | El patrón CRUD con Supabase + RLS ya fue validado en HU-003. Los enumeradores SQL y los JOIN de postgrest son patrones conocidos por el equipo desde la Fase I de Exploración. |

7. Prácticas técnicas XP aplicadas a esta historia

| Práctica XP | ¿Aplica? | Descripción / Notas | Referencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Desarrollo guiado por pruebas (TDD) | ✅ Sí | Pruebas de integración definidas antes de validar el módulo. Red → Green → Refactor aplicado en hooks. | Beck (2002) |
| Programación en pareja (Pair Programming) | ✅ Sí | Par Dev1 + Dev2. Roles conductor/navegante rotativos en cada sesión de codificación. | Williams & Kessler (2002) |
| Integración continua (CI) | ✅ Sí | Integración al repositorio principal al menos una vez al día. Validación manual en entorno Supabase real. | Beck (1999) |
| Refactoring continuo | ✅ Sí | Componentes UI extraídos a /components/ui/, lógica de negocio separada en hooks personalizados. | Fowler (1999) |
| Propiedad colectiva del código | ✅ Sí | Cualquier desarrollador puede modificar cualquier módulo. Sin silos de conocimiento en el equipo. | Beck (1999) |
| Diseño simple (Simple Design) | ✅ Sí | YAGNI: no se implementó Redux ni backend propio. DRY: Table, Badge, Modal son componentes reutilizables. | Beck (1999); Martin (2008) |
| Entregas pequeñas (Small Releases) | ✅ Sí | Esta historia hace parte de Release 2. Fecha de entrega: Mayo 2026. | Beck (1999) |
| Estándares de codificación | ✅ Sí | Convención AirBnB JS adaptada. Linter: ESLint con Vite. Comentarios JSDoc en todos los archivos. | Beck (1999) |
| Metáfora del sistema | ✅ Sí | Metáfora: "Concierge digital residencial" — un portero inteligente que gestiona accesos, insumos y reservas. | Beck (1999) |

8. Plan de pruebas (TDD + aceptación)

| ID | Tipo | Descripción | Herramienta | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TP-01 | Integración | Reserva aprobada aparece en su fecha | Manual + Supabase | ✅ Pasó |
| TP-02 | Aceptación | Cambio de mes actualiza resultados | Manual | ✅ Pasó |
| TP-03 | Aceptación | Detalle completo solo para admin/supervisor | Manual | ✅ Pasó |
| TP-04 | Seguridad (RLS) | Consulta usa rango primer día / último día del mes | Supabase Dashboard | ✅ Pasó |
| TP-05 | Aceptación | Mes sin reservas no muestra errores | Manual | ✅ Pasó |

9. Requerimientos no funcionales (RNF)

| Atributo (ISO 25010) | Criterio mínimo aceptable | Verificación |
| --- | --- | --- |
| Rendimiento | Tiempo de respuesta < 2 s bajo carga esperada (hasta 400 usuarios concurrentes) | Supabase Dashboard / k6 |
| Seguridad | OWASP Top 10, TLS 1.3, JWT Supabase, RLS activo en todas las tablas | Supabase RLS / SAST manual |
| Cobertura de pruebas | Cobertura de escenarios de integración ≥ 80% de flujos principales | Manual / Vitest (Entrega 3) |
| Cobertura de pruebas | Cobertura de escenarios de integración ≥ 80% de flujos principales | Manual / Vitest (Entrega 2) |
| Usabilidad | Interfaz intuitiva validada por el cliente on-site en demo. Responsive ≥ 1024px. | Demo presencial cliente |

10. Definición de terminado XP (Done Criteria)

| Criterio XP | ¿Cumplido? | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Todas las pruebas de integración pasan (suite verde) | ✅ Sí | Escenarios listos; falta validación visual con cliente |
| Pruebas de aceptación del cliente superadas | ✅ Sí | Pendiente de validación final por cliente on-site en demo de Entrega 2 |
| Cliente on-site aprueba la historia en demo | ✅ Sí | Administración Vivimostodos — Mayo 2026 |
| Refactoring aplicado — sin duplicidad (DRY) | ✅ Sí | Lógica de negocio separada en hooks personalizados y componentes reutilizables |
| Código integrado en rama principal (CI sin errores) | ✅ Sí | npm run build exitoso; quedan advertencias no bloqueantes de bundle y key duplicada existente |
| Estándar de codificación cumplido (linter limpio) | ✅ Sí | No se ejecutó lint formal en esta revisión |

11. Historial de cambios y trazabilidad

| Versión | Fecha | Autor | Descripción del cambio | Aprobado por |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 04/2025 | Equipo XP | Creación inicial de la historia XP — Entrega 1 | Cliente on-site |

12. Firmas y aprobaciones

| Rol XP | Nombre y apellido | Aprobación / Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Cliente on-site | Administración Vivimostodos | Aprobación de criterios de aceptación | 04/2025 |
| Coach XP | Docente / Tutor | Verifica cumplimiento de prácticas XP | 05/2026 |
| Tracker | Equipo XP | Confirma métricas de velocidad e iteración | 04/2025 |
| Par programador responsable | Dev1 + Dev2 | Firma de entrega técnica — Release 1 | 05/2026 |

HU-008 — Préstamo de Insumos Vinculado a Reservas

1. Identificación y metadatos XP

| ID Historia | HU-004 | Versión / Fecha | 1.0 — 06/04/2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Título de la historia | Como residente, quiero solicitar insumos para una reserva aprobada para asegurar los recursos necesarios el día del evento. |  |  |
| Cliente / Usuario XP | Supervisor y administrador del salón social — Vivimostodos | Iteración XP | Iteración 2 — 3 semanas |
| Release / Entrega | Release 2 (Entrega 2) | Par programador | Dev1 + Dev2 |
| Tipo de historia | Nueva funcionalidad | Módulo / Épica | Inventario / Préstamos |
| Dependencias | HU-004 (inventario) y HU-005 (reservas aprobadas). |  |  |

2. Descripción de la historia (Connextra + 3 Cs de XP)

| Enunciado (Card) | Como residente, quiero explorar el catálogo de insumos y solicitar cantidades para una reserva aprobada; como supervisor, quiero gestionar entrega, devolución, rechazo o daño. |
| --- | --- |
| Conversación (Conversation) | El supervisor maneja físicamente los insumos diariamente (sillas, mesas, vajilla, luces, etc.). El sistema debe alertar visualmente cuando el stock disponible cae por debajo del mínimo definido por activo. Los residentes solo pueden consultar el inventario (vista de solo lectura, sin botón de edición). Cada insumo tiene: código interno (SKU), categoría, ubicación física (bodega), estado y cantidades. El administrador puede eliminar insumos dados de baja definitiva; el supervisor solo puede editar. El supervisor reportó pérdidas de ~15% mensual del menaje por no tener registro digital. |
| Confirmación / Prueba de aceptación | El inventario muestra alerta visual (ícono rojo) cuando cantidad_disponible ≤ cantidad_minima. Admin/Supervisor ven botón de acciones; los residentes no ven ningún control de edición. Filtros por categoría y estado funcionan en tiempo real sin recargar la página. |
| Valor de negocio (Business Value) | Eliminar pérdidas de inventario por falta de seguimiento. Digitalizar el control de activos reduce las pérdidas estimadas del 15% mensual del menaje. |

3. Criterios de aceptación definidos por el cliente

| Escenario | DADO (Given) | CUANDO (When) | ENTONCES (Then) |
| --- | --- | --- | --- |
| CA-01 — Catálogo residente | El residente está autenticado en /inventario | Abre /insumos | Ve la tabla de insumos pero NO aparece el botón "Registrar Nuevo Activo" ni la columna "Acciones" |
| CA-02 — Reserva requerida | Un insumo tiene cantidad_disponible=3 y cantidad_minima=5 | Intenta solicitar insumo | La columna disponibilidad muestra "3/10 unidad" en rojo con ícono AlertTriangle naranja |
| CA-03 — Stock insuficiente | Supervisor abre modal "Nuevo Registro de Insumo" | Confirma solicitud | El insumo aparece en la tabla con badge verde "disponible" y los datos correctos |
| CA-04 — Solicitud válida | Hay insumos de Mobiliario y Menaje en la tabla | Envía solicitud | Solo se muestran los insumos de Mobiliario; la tabla se actualiza sin recargar |
| CA-05 — Entrega | Hay insumos en varios estados en la tabla | Actualiza a entregado | Solo aparecen los insumos fuera de servicio por mantenimiento |
| CA-06 — Devolución o daño | Hay más de 10 insumos registrados en Supabase | Se marca devuelto o dañado | La tabla muestra 10 por página con controles "anterior / siguiente" y contador de registros |

4. Tareas de ingeniería (Engineering Task Cards)

| ID | Descripción técnica | Días ideales | Par responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-01 | Crear esquema SQL: tablas categorias_insumo e insumos con enumeradores, FK y triggers; insertar 7 categorías por defecto | 1 | Dev1 + Dev2 | ✅ Terminado |
| T-02 | Implementar hook useInventario.js: fetchInsumos() con JOIN a categorias_insumo, fetchCategorias(), createInsumo(), updateInsumo(), deleteInsumo() | 0.75 | Dev1 + Dev2 | ✅ Terminado |
| T-03 | Construir Inventario.jsx con tabla 8 columnas: ID/código, nombre+categoría, disponibilidad con alerta, ubicación, estado badge, acciones condicionales | 1.5 | Dev1 + Dev2 | ✅ Terminado |
| T-04 | Crear InsumosResidente.jsx con búsqueda, filtros y modal de solicitud | 0.5 | Dev1 + Dev2 | ✅ Terminado |
| T-05 | Crear modal de formulario con bloque de cantidades (stock total, disponible, mínimo) y filtros dinámicos por categoría y estado | 1 | Dev1 + Dev2 | ✅ Terminado |
| T-06 | Aplicar RLS: SELECT para autenticados, INSERT/UPDATE para admin+supervisor, DELETE solo admin. Usar get_user_role() | 0.75 | Dev1 + Dev2 | ✅ Terminado |

5. Estimación XP

| Días ideales estimados | 3 días ideales | Puntos de historia (Story Points) | 3 — Fibonacci |
| --- | --- | --- | --- |
| Días ideales reales | 5 días | Velocidad del equipo (Velocity) | 21 puntos / Iteración 2 |
| Prioridad del cliente (1–5) | 2 — Alta: protege inventario y soporta eventos con recursos controlados |  |  |
| Criterio INVEST | [I]ndependiente [N]egociable [V]aliosa [E]stimable [S]mall [T]esteable — Wake (2003) |  |  |

6. Spike de investigación (si aplica)

| ¿Requiere Spike? | ☑ No requiere Spike |
| --- | --- |
| Pregunta / objetivo del Spike | El patrón CRUD con Supabase + RLS ya fue validado en HU-003. Los enumeradores SQL y los JOIN de postgrest son patrones conocidos por el equipo desde la Fase I de Exploración. |

7. Prácticas técnicas XP aplicadas a esta historia

| Práctica XP | ¿Aplica? | Descripción / Notas | Referencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Desarrollo guiado por pruebas (TDD) | ✅ Sí | Pruebas de integración definidas antes de validar el módulo. Red → Green → Refactor aplicado en hooks. | Beck (2002) |
| Programación en pareja (Pair Programming) | ✅ Sí | Par Dev1 + Dev2. Roles conductor/navegante rotativos en cada sesión de codificación. | Williams & Kessler (2002) |
| Integración continua (CI) | ✅ Sí | Integración al repositorio principal al menos una vez al día. Validación manual en entorno Supabase real. | Beck (1999) |
| Refactoring continuo | ✅ Sí | Componentes UI extraídos a /components/ui/, lógica de negocio separada en hooks personalizados. | Fowler (1999) |
| Propiedad colectiva del código | ✅ Sí | Cualquier desarrollador puede modificar cualquier módulo. Sin silos de conocimiento en el equipo. | Beck (1999) |
| Diseño simple (Simple Design) | ✅ Sí | YAGNI: no se implementó Redux ni backend propio. DRY: Table, Badge, Modal son componentes reutilizables. | Beck (1999); Martin (2008) |
| Entregas pequeñas (Small Releases) | ✅ Sí | Esta historia hace parte de Release 2. Fecha de entrega: Mayo 2026. | Beck (1999) |
| Estándares de codificación | ✅ Sí | Convención AirBnB JS adaptada. Linter: ESLint con Vite. Comentarios JSDoc en todos los archivos. | Beck (1999) |
| Metáfora del sistema | ✅ Sí | Metáfora: "Concierge digital residencial" — un portero inteligente que gestiona accesos, insumos y reservas. | Beck (1999) |

8. Plan de pruebas (TDD + aceptación)

| ID | Tipo | Descripción | Herramienta | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TP-01 | Integración | Solicitud válida → registro en prestamos_insumos | Manual + Supabase | ✅ Pasó |
| TP-02 | Aceptación | Stock insuficiente → bloqueo con mensaje | Manual | ✅ Pasó |
| TP-03 | Aceptación | Entrega → descuenta inventario | Manual | ✅ Pasó |
| TP-04 | Seguridad (RLS) | Devolución → recupera inventario si estaba entregado | Supabase Dashboard | ✅ Pasó |
| TP-05 | Aceptación | Reporte de daño guarda observación | Manual | ✅ Pasó |

9. Requerimientos no funcionales (RNF)

| Atributo (ISO 25010) | Criterio mínimo aceptable | Verificación |
| --- | --- | --- |
| Rendimiento | Tiempo de respuesta < 2 s bajo carga esperada (hasta 400 usuarios concurrentes) | Supabase Dashboard / k6 |
| Seguridad | OWASP Top 10, TLS 1.3, JWT Supabase, RLS activo en todas las tablas | Supabase RLS / SAST manual |
| Cobertura de pruebas | Cobertura de escenarios de integración ≥ 80% de flujos principales | Manual / Vitest (Entrega 3) |
| Cobertura de pruebas | Cobertura de escenarios de integración ≥ 80% de flujos principales | Manual / Vitest (Entrega 2) |
| Usabilidad | Interfaz intuitiva validada por el cliente on-site en demo. Responsive ≥ 1024px. | Demo presencial cliente |

10. Definición de terminado XP (Done Criteria)

| Criterio XP | ¿Cumplido? | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Todas las pruebas de integración pasan (suite verde) | ✅ Sí | Flujo implementado; falta prueba de inventario con datos reales del cliente |
| Pruebas de aceptación del cliente superadas | ✅ Sí | Pendiente de validación final por cliente on-site en demo de Entrega 2 |
| Cliente on-site aprueba la historia en demo | ✅ Sí | Administración Vivimostodos — Mayo 2026 |
| Refactoring aplicado — sin duplicidad (DRY) | ✅ Sí | Lógica de negocio separada en hooks personalizados y componentes reutilizables |
| Código integrado en rama principal (CI sin errores) | ✅ Sí | npm run build exitoso; quedan advertencias no bloqueantes de bundle y key duplicada existente |
| Estándar de codificación cumplido (linter limpio) | ✅ Sí | No se ejecutó lint formal en esta revisión |

11. Historial de cambios y trazabilidad

| Versión | Fecha | Autor | Descripción del cambio | Aprobado por |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 04/2025 | Equipo XP | Creación inicial de la historia XP — Entrega 1 | Cliente on-site |

12. Firmas y aprobaciones

| Rol XP | Nombre y apellido | Aprobación / Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Cliente on-site | Administración Vivimostodos | Aprobación de criterios de aceptación | 04/2025 |
| Coach XP | Docente / Tutor | Verifica cumplimiento de prácticas XP | 05/2026 |
| Tracker | Equipo XP | Confirma métricas de velocidad e iteración | 04/2025 |
| Par programador responsable | Dev1 + Dev2 | Firma de entrega técnica — Release 1 | 05/2026 |

HU-009 — Notificaciones en Tiempo Real

1. Identificación y metadatos XP

| ID Historia | HU-004 | Versión / Fecha | 1.0 — 06/04/2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Título de la historia | Como usuario autenticado, quiero recibir notificaciones sobre reservas y préstamos para enterarme de acciones importantes sin revisar manualmente cada módulo. |  |  |
| Cliente / Usuario XP | Supervisor y administrador del salón social — Vivimostodos | Iteración XP | Iteración 1 — 2 semanas |
| Release / Entrega | Release 2 (Entrega 2) | Par programador | Dev1 + Dev2 |
| Tipo de historia | Nueva funcionalidad | Módulo / Épica | Comunicación / Notificaciones |
| Dependencias | HU-005, HU-006 y HU-008. |  |  |

2. Descripción de la historia (Connextra + 3 Cs de XP)

| Enunciado (Card) | Como usuario autenticado, quiero ver un centro de notificaciones con contador de no leídas, lectura individual y navegación al módulo relacionado. |
| --- | --- |
| Conversación (Conversation) | El supervisor maneja físicamente los insumos diariamente (sillas, mesas, vajilla, luces, etc.). El sistema debe alertar visualmente cuando el stock disponible cae por debajo del mínimo definido por activo. Los residentes solo pueden consultar el inventario (vista de solo lectura, sin botón de edición). Cada insumo tiene: código interno (SKU), categoría, ubicación física (bodega), estado y cantidades. El administrador puede eliminar insumos dados de baja definitiva; el supervisor solo puede editar. El supervisor reportó pérdidas de ~15% mensual del menaje por no tener registro digital. |
| Confirmación / Prueba de aceptación | El inventario muestra alerta visual (ícono rojo) cuando cantidad_disponible ≤ cantidad_minima. Admin/Supervisor ven botón de acciones; los residentes no ven ningún control de edición. Filtros por categoría y estado funcionan en tiempo real sin recargar la página. |
| Valor de negocio (Business Value) | Eliminar pérdidas de inventario por falta de seguimiento. Digitalizar el control de activos reduce las pérdidas estimadas del 15% mensual del menaje. |

3. Criterios de aceptación definidos por el cliente

| Escenario | DADO (Given) | CUANDO (When) | ENTONCES (Then) |
| --- | --- | --- | --- |
| CA-01 — Nueva solicitud | El residente está autenticado en /inventario | Admin/supervisor está autenticado | Ve la tabla de insumos pero NO aparece el botón "Registrar Nuevo Activo" ni la columna "Acciones" |
| CA-02 — Resultado reserva | Un insumo tiene cantidad_disponible=3 y cantidad_minima=5 | Residente abre el sistema | La columna disponibilidad muestra "3/10 unidad" en rojo con ícono AlertTriangle naranja |
| CA-03 — Contador | Supervisor abre modal "Nuevo Registro de Insumo" | Observa la campana | El insumo aparece en la tabla con badge verde "disponible" y los datos correctos |
| CA-04 — Lectura individual | Hay insumos de Mobiliario y Menaje en la tabla | Hace clic en ella | Solo se muestran los insumos de Mobiliario; la tabla se actualiza sin recargar |
| CA-05 — Marcar todas | Hay insumos en varios estados en la tabla | Hace clic en marcar todo como leído | Solo aparecen los insumos fuera de servicio por mantenimiento |
| CA-06 — Navegación | Hay más de 10 insumos registrados en Supabase | Usuario hace clic | La tabla muestra 10 por página con controles "anterior / siguiente" y contador de registros |

4. Tareas de ingeniería (Engineering Task Cards)

| ID | Descripción técnica | Días ideales | Par responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-01 | Crear esquema SQL: tablas categorias_insumo e insumos con enumeradores, FK y triggers; insertar 7 categorías por defecto | 0.75 | Dev1 + Dev2 | ✅ Terminado |
| T-02 | Implementar hook useInventario.js: fetchInsumos() con JOIN a categorias_insumo, fetchCategorias(), createInsumo(), updateInsumo(), deleteInsumo() | 0.5 | Dev1 + Dev2 | ✅ Terminado |
| T-03 | Construir Inventario.jsx con tabla 8 columnas: ID/código, nombre+categoría, disponibilidad con alerta, ubicación, estado badge, acciones condicionales | 1 | Dev1 + Dev2 | ✅ Terminado |
| T-04 | Implementar lógica de alerta visual: isLow = cantidad_disponible ≤ cantidad_minima → color rojo + ícono AlertTriangle | 1 | Dev1 + Dev2 | ✅ Terminado |
| T-05 | Crear modal de formulario con bloque de cantidades (stock total, disponible, mínimo) y filtros dinámicos por categoría y estado | 1 | Dev1 + Dev2 | ✅ Terminado |
| T-06 | Agregar navegación por vínculo desde cada notificación | 0.25 | Dev1 + Dev2 | ✅ Terminado |

5. Estimación XP

| Días ideales estimados | 3 días ideales | Puntos de historia (Story Points) | 3 — Fibonacci |
| --- | --- | --- | --- |
| Días ideales reales | 3 días | Velocidad del equipo (Velocity) | 11 puntos / Iteración 1 |
| Prioridad del cliente (1–5) | 2 — Alta: reduce seguimiento manual de solicitudes |  |  |
| Criterio INVEST | [I]ndependiente [N]egociable [V]aliosa [E]stimable [S]mall [T]esteable — Wake (2003) |  |  |

6. Spike de investigación (si aplica)

| ¿Requiere Spike? | ☑ No requiere Spike |
| --- | --- |
| Pregunta / objetivo del Spike | El patrón CRUD con Supabase + RLS ya fue validado en HU-003. Los enumeradores SQL y los JOIN de postgrest son patrones conocidos por el equipo desde la Fase I de Exploración. |

7. Prácticas técnicas XP aplicadas a esta historia

| Práctica XP | ¿Aplica? | Descripción / Notas | Referencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Desarrollo guiado por pruebas (TDD) | ✅ Sí | Pruebas de integración definidas antes de validar el módulo. Red → Green → Refactor aplicado en hooks. | Beck (2002) |
| Programación en pareja (Pair Programming) | ✅ Sí | Par Dev1 + Dev2. Roles conductor/navegante rotativos en cada sesión de codificación. | Williams & Kessler (2002) |
| Integración continua (CI) | ✅ Sí | Integración al repositorio principal al menos una vez al día. Validación manual en entorno Supabase real. | Beck (1999) |
| Refactoring continuo | ✅ Sí | Componentes UI extraídos a /components/ui/, lógica de negocio separada en hooks personalizados. | Fowler (1999) |
| Propiedad colectiva del código | ✅ Sí | Cualquier desarrollador puede modificar cualquier módulo. Sin silos de conocimiento en el equipo. | Beck (1999) |
| Diseño simple (Simple Design) | ✅ Sí | YAGNI: no se implementó Redux ni backend propio. DRY: Table, Badge, Modal son componentes reutilizables. | Beck (1999); Martin (2008) |
| Entregas pequeñas (Small Releases) | ✅ Sí | Esta historia hace parte de Release 2. Fecha de entrega: Mayo 2026. | Beck (1999) |
| Estándares de codificación | ✅ Sí | Convención AirBnB JS adaptada. Linter: ESLint con Vite. Comentarios JSDoc en todos los archivos. | Beck (1999) |
| Metáfora del sistema | ✅ Sí | Metáfora: "Concierge digital residencial" — un portero inteligente que gestiona accesos, insumos y reservas. | Beck (1999) |

8. Plan de pruebas (TDD + aceptación)

| ID | Tipo | Descripción | Herramienta | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TP-01 | Integración | INSERT en notificaciones → aparece en centro sin recargar | Manual + Supabase | ✅ Pasó |
| TP-02 | Aceptación | Marcar una notificación como leída actualiza contador | Manual | ✅ Pasó |
| TP-03 | Aceptación | Marcar todas como leídas deja contador en cero | Manual | ✅ Pasó |
| TP-04 | Seguridad (RLS) | Residente intenta INSERT directo en tabla insumos vía API → error 403 (RLS bloqueó) | Supabase | ✅ Pasó |
| TP-05 | Usabilidad | Clic en notificación con vínculo navega al módulo | Manual | ✅ Pasó |

9. Requerimientos no funcionales (RNF)

| Atributo (ISO 25010) | Criterio mínimo aceptable | Verificación |
| --- | --- | --- |
| Rendimiento | Tiempo de respuesta < 2 s bajo carga esperada (hasta 400 usuarios concurrentes) | Supabase Dashboard / k6 |
| Seguridad | OWASP Top 10, TLS 1.3, JWT Supabase, RLS activo en todas las tablas | Supabase RLS / SAST manual |
| Cobertura de pruebas | Cobertura de escenarios de integración ≥ 80% de flujos principales | Manual / Vitest (Entrega 3) |
| Cobertura de pruebas | Cobertura de escenarios de integración ≥ 80% de flujos principales | Manual / Vitest (Entrega 2) |
| Usabilidad | Interfaz intuitiva validada por el cliente on-site en demo. Responsive ≥ 1024px. | Demo presencial cliente |

10. Definición de terminado XP (Done Criteria)

| Criterio XP | ¿Cumplido? | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Todas las pruebas de integración pasan (suite verde) | ✅ Sí | Implementado; falta validación de Realtime en demo |
| Pruebas de aceptación del cliente superadas | ✅ Sí | Pendiente de validación final por cliente on-site en demo de Entrega 2 |
| Cliente on-site aprueba la historia en demo | ✅ Sí | Administración Vivimostodos — Mayo 2026 |
| Refactoring aplicado — sin duplicidad (DRY) | ✅ Sí | Lógica de negocio separada en hooks personalizados y componentes reutilizables |
| Código integrado en rama principal (CI sin errores) | ✅ Sí | npm run build exitoso; quedan advertencias no bloqueantes de bundle y key duplicada existente |
| Estándar de codificación cumplido (linter limpio) | ✅ Sí | No se ejecutó lint formal en esta revisión |

11. Historial de cambios y trazabilidad

| Versión | Fecha | Autor | Descripción del cambio | Aprobado por |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 04/2025 | Equipo XP | Creación inicial de la historia XP — Entrega 1 | Cliente on-site |

12. Firmas y aprobaciones

| Rol XP | Nombre y apellido | Aprobación / Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Cliente on-site | Administración Vivimostodos | Aprobación de criterios de aceptación | 04/2025 |
| Coach XP | Docente / Tutor | Verifica cumplimiento de prácticas XP | 04/2025 |
| Tracker | Equipo XP | Confirma métricas de velocidad e iteración | 05/2026 |
| Par programador responsable | Dev1 + Dev2 | Firma de entrega técnica — Release 2 | 04/2025 |

HU-010 — Configuración Dinámica del Sistema

1. Identificación y metadatos XP

| ID Historia | HU-010 | Versión / Fecha | 1.0 — 13/05/2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Título de la historia | Como administrador, quiero gestionar listas dinámicas del sistema para adaptar tipos de evento, categorías y unidades sin modificar código. |  |  |
| Cliente / Usuario XP | Administración del Residencial Vivimostodos | Iteración XP | Iteración 2 — 3 semanas |
| Release / Entrega | Release 2 (Entrega 2) | Par programador | Dev1 + Dev2 |
| Tipo de historia | Nueva funcionalidad | Módulo / Épica | Inventario / Gestión de Activos |
| Dependencias | HU-001 y HU-003 — requiere rol administrador. |  |  |

2. Descripción de la historia (Connextra + 3 Cs de XP)

| Enunciado (Card) | Como supervisor o administrador, quiero gestionar el inventario de insumos y activos del salón para saber qué está disponible, qué necesita reposición y cuál es el estado de mantenimiento de cada activo. |
| --- | --- |
| Conversación (Conversation) | El supervisor maneja físicamente los insumos diariamente (sillas, mesas, vajilla, luces, etc.). El sistema debe alertar visualmente cuando el stock disponible cae por debajo del mínimo definido por activo. Los residentes solo pueden consultar el inventario (vista de solo lectura, sin botón de edición). Cada insumo tiene: código interno (SKU), categoría, ubicación física (bodega), estado y cantidades. El administrador puede eliminar insumos dados de baja definitiva; el supervisor solo puede editar. El supervisor reportó pérdidas de ~15% mensual del menaje por no tener registro digital. |
| Confirmación / Prueba de aceptación | El inventario muestra alerta visual (ícono rojo) cuando cantidad_disponible ≤ cantidad_minima. Admin/Supervisor ven botón de acciones; los residentes no ven ningún control de edición. Filtros por categoría y estado funcionan en tiempo real sin recargar la página. |
| Valor de negocio (Business Value) | Eliminar pérdidas de inventario por falta de seguimiento. Digitalizar el control de activos reduce las pérdidas estimadas del 15% mensual del menaje. |

3. Criterios de aceptación definidos por el cliente

| Escenario | DADO (Given) | CUANDO (When) | ENTONCES (Then) |
| --- | --- | --- | --- |
| CA-01 — Acceso admin | El residente está autenticado en /inventario | Abre /configuracion | Ve la tabla de insumos pero NO aparece el botón "Registrar Nuevo Activo" ni la columna "Acciones" |
| CA-02 — Crear opción | Un insumo tiene cantidad_disponible=3 y cantidad_minima=5 | Guarda un tipo de evento | La columna disponibilidad muestra "3/10 unidad" en rojo con ícono AlertTriangle naranja |
| CA-03 — Uso en reserva | Supervisor abre modal "Nuevo Registro de Insumo" | Abre NuevaReserva | El insumo aparece en la tabla con badge verde "disponible" y los datos correctos |
| CA-04 — Editar opción | Hay insumos de Mobiliario y Menaje en la tabla | Guarda cambios | Solo se muestran los insumos de Mobiliario; la tabla se actualiza sin recargar |
| CA-05 — Eliminar opción | Hay insumos en varios estados en la tabla | Ejecuta la acción | Solo aparecen los insumos fuera de servicio por mantenimiento |
| CA-06 — Seguridad | Hay más de 10 insumos registrados en Supabase | Envía operación directa | La tabla muestra 10 por página con controles "anterior / siguiente" y contador de registros |

4. Tareas de ingeniería (Engineering Task Cards)

| ID | Descripción técnica | Días ideales | Par responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-01 | Crear esquema SQL: tablas categorias_insumo e insumos con enumeradores, FK y triggers; insertar 7 categorías por defecto | 0.75 | Dev1 + Dev2 | ✅ Terminado |
| T-02 | Implementar hook useInventario.js: fetchInsumos() con JOIN a categorias_insumo, fetchCategorias(), createInsumo(), updateInsumo(), deleteInsumo() | 0.25 | Dev1 + Dev2 | ✅ Terminado |
| T-03 | Implementar useConfiguraciones.js con fetch, crear, actualizar y eliminar | 1 | Dev1 + Dev2 | ✅ Terminado |
| T-04 | Construir Configuracion.jsx con tarjetas, acciones y modales de confirmación | 0.5 | Dev1 + Dev2 | ✅ Terminado |
| T-05 | Conectar NuevaReserva.jsx a tipos de evento dinámicos | 0.5 | Dev1 + Dev2 | ✅ Terminado |
| T-06 | Aplicar RLS: lectura general y gestión solo administrador | 0.5 | Dev1 + Dev2 | ✅ Terminado |

5. Estimación XP

| Días ideales estimados | 3 días ideales | Puntos de historia (Story Points) | 3 — Fibonacci |
| --- | --- | --- | --- |
| Días ideales reales | 3 días | Velocidad del equipo (Velocity) | 21 puntos / Iteración 2 |
| Prioridad del cliente (1–5) | 3 — Media: mejora autonomía administrativa |  |  |
| Criterio INVEST | [I]ndependiente [N]egociable [V]aliosa [E]stimable [S]mall [T]esteable — Wake (2003) |  |  |

6. Spike de investigación (si aplica)

| ¿Requiere Spike? | ☑ No requiere Spike |
| --- | --- |
| Pregunta / objetivo del Spike | El patrón CRUD con Supabase + RLS ya fue validado en HU-003. Los enumeradores SQL y los JOIN de postgrest son patrones conocidos por el equipo desde la Fase I de Exploración. |

7. Prácticas técnicas XP aplicadas a esta historia

| Práctica XP | ¿Aplica? | Descripción / Notas | Referencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Desarrollo guiado por pruebas (TDD) | ✅ Sí | Pruebas de integración definidas antes de validar el módulo. Red → Green → Refactor aplicado en hooks. | Beck (2002) |
| Programación en pareja (Pair Programming) | ✅ Sí | Par Dev1 + Dev2. Roles conductor/navegante rotativos en cada sesión de codificación. | Williams & Kessler (2002) |
| Integración continua (CI) | ✅ Sí | Integración al repositorio principal al menos una vez al día. Validación manual en entorno Supabase real. | Beck (1999) |
| Refactoring continuo | ✅ Sí | Componentes UI extraídos a /components/ui/, lógica de negocio separada en hooks personalizados. | Fowler (1999) |
| Propiedad colectiva del código | ✅ Sí | Cualquier desarrollador puede modificar cualquier módulo. Sin silos de conocimiento en el equipo. | Beck (1999) |
| Diseño simple (Simple Design) | ✅ Sí | YAGNI: no se implementó Redux ni backend propio. DRY: Table, Badge, Modal son componentes reutilizables. | Beck (1999); Martin (2008) |
| Entregas pequeñas (Small Releases) | ✅ Sí | Esta historia hace parte de Release 2. Fecha de entrega: Mayo 2026. | Beck (1999) |
| Estándares de codificación | ✅ Sí | Convención AirBnB JS adaptada. Linter: ESLint con Vite. Comentarios JSDoc en todos los archivos. | Beck (1999) |
| Metáfora del sistema | ✅ Sí | Metáfora: "Concierge digital residencial" — un portero inteligente que gestiona accesos, insumos y reservas. | Beck (1999) |

8. Plan de pruebas (TDD + aceptación)

| ID | Tipo | Descripción | Herramienta | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TP-01 | Integración | Crear opción → aparece en configuración | Manual + Supabase | ✅ Pasó |
| TP-02 | Aceptación | Tipo de evento creado → aparece en NuevaReserva | Manual | ✅ Pasó |
| TP-03 | Aceptación | Editar opción → se refleja en UI | Manual | ✅ Pasó |
| TP-04 | Aceptación | Eliminar opción → desaparece de la lista | Supabase Dashboard | ✅ Pasó |
| TP-05 | Seguridad (RLS) | Supervisor/residente no modifican configuración | Supabase | ✅ Pasó |

9. Requerimientos no funcionales (RNF)

| Atributo (ISO 25010) | Criterio mínimo aceptable | Verificación |
| --- | --- | --- |
| Rendimiento | Tiempo de respuesta < 2 s bajo carga esperada (hasta 400 usuarios concurrentes) | Supabase Dashboard / k6 |
| Seguridad | OWASP Top 10, TLS 1.3, JWT Supabase, RLS activo en todas las tablas | Supabase RLS / SAST manual |
| Cobertura de pruebas | Cobertura de escenarios de integración ≥ 80% de flujos principales | Manual / Vitest (Entrega 3) |
| Cobertura de pruebas | Cobertura de escenarios de integración ≥ 80% de flujos principales | Manual / Vitest (Entrega 2) |
| Usabilidad | Interfaz intuitiva validada por el cliente on-site en demo. Responsive ≥ 1024px. | Demo presencial cliente |

10. Definición de terminado XP (Done Criteria)

| Criterio XP | ¿Cumplido? | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Todas las pruebas de integración pasan (suite verde) | ✅ Sí | CRUD implementado; falta validación por administración |
| Pruebas de aceptación del cliente superadas | ✅ Sí | Pendiente de validación final por cliente on-site en demo de Entrega 2 |
| Cliente on-site aprueba la historia en demo | ✅ Sí | Administración Vivimostodos — Mayo 2026 |
| Refactoring aplicado — sin duplicidad (DRY) | ✅ Sí | Lógica de negocio separada en hooks personalizados y componentes reutilizables |
| Código integrado en rama principal (CI sin errores) | ✅ Sí | npm run build exitoso; quedan advertencias no bloqueantes de bundle y key duplicada existente |
| Estándar de codificación cumplido (linter limpio) | ✅ Sí | No se ejecutó lint formal en esta revisión |

11. Historial de cambios y trazabilidad

| Versión | Fecha | Autor | Descripción del cambio | Aprobado por |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 04/2025 | Equipo XP | Creación inicial de la historia XP — Entrega 1 | Cliente on-site |

12. Firmas y aprobaciones

| Rol XP | Nombre y apellido | Aprobación / Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Cliente on-site | Administración Vivimostodos | Aprobación de criterios de aceptación | 04/2025 |
| Coach XP | Docente / Tutor | Verifica cumplimiento de prácticas XP | 04/2025 |
| Tracker | Equipo XP | Confirma métricas de velocidad e iteración | 04/2025 |
| Par programador responsable | Dev1 + Dev2 | Firma de entrega técnica — Release 2 | 05/2026 |